NPLatform

한국 부실채권·부동산 통합 거래 플랫폼

종합 기획서

Strategy · Product · Engineering · Design · Operations

2026-04-07 · v1.0
Strictly Confidential — Draft for Discussion

Contents

Part A — McKinsey 스타일 전략 기획서

Part B — 통합 기획서 (Strategy × Engineering v6)

Part C — Connected Experience 설계서

Part D — 글로벌 벤치마크 & 12개월 로드맵

Part A — McKinsey 스타일 전략 기획서

NPLatform_Strategy_McKinsey.md

NPLatform

한국 부실채권·부동산 거래소 — 전략 기획서

Strictly Confidential — Draft for Discussion

April 2026 · v1.0

Document Purpose 본 문서는 NPLatform이 한국의 부실채권 및 부동산 거래 인프라 시장에서 카테고리 리더가 되기 위한 5개년 전략을 제시한다. 투자자, 경영진, 핵심 인재 채용을 위한 단일 진실 문서(single source of truth)로 사용된다.  Reading Guide 각 섹션의 굵은 헤드라인이 그 페이지의 결론(action title)이다. 시간이 부족할 경우 헤드라인만 읽어도 전체 논리가 성립하도록 작성되었다.

Executive Summary

한국 NPL·부동산 거래는 ₩215조 시장이지만 디지털 인프라가 부재하며, NPLatform은 "탈플랫폼 불가능" 거래 구조를 통해 5년 내 ₩2.4조 GMV·₩572억 ARR 의 카테고리 리더가 될 수 있다.

Three Key Messages

| # | 메시지 | So What |
| --- | --- | --- |
| 1 | 한국 NPL·부동산 거래 시장은 비효율의 종합 백화점이다. 평균 거래 주기 94일, 매수자당 자료 정제 12시간, 실사 ₩1,200만원, PII 유출 리스크 상시. | 디지털 인프라 도입 시 30~50% 비용 절감 가능 → ₩28조 SAM의 명확한 가치 제안 |
| 2 | 과거 한국에서 시도된 NPL 정보 사업은 모두 단명했다. 정보를 팔면 사용자는 떠난다. 거래 인프라가 되어야 살아남는다. | 우리는 정보가 아니라 거래·결제·계약·정산을 묶은 폐쇄형 거래소를 만든다 |
| 3 | 락인은 의지가 아니라 구조에서 나온다. 8단계 락인 퍼널 + 4단계 티어 모델 + 딜룸 워터마크 + 에스크로 정산을 통해 "플랫폼을 떠나는 순간 손해" 가 발생한다. | 카테고리 리더가 되면 데이터·네트워크·규제 준수 자산이 자가 강화되며 후발주자가 따라올 수 없다 |

Bottom Line

₩25억 시드 → 18개월 내 매도 기관 5곳·MAU 500·GMV ₩80억 → Series A ₩120억 5년 후 ARR ₩572억 · EBITDA 흑자 전환 · 일본·동남아 진출

I. Situation — 시장은 크고, 디지털화는 비어있다

1.1 한국 부실채권·부동산 시장은 ₩215조 규모이며, 그 중 ₩28조가 즉시 디지털 전환 가능하다

Key Message — 시장의 절대 규모보다 더 중요한 것은 디지털 전환 가능 영역(SAM)이 명확하다는 점이다.

Exhibit 1.1 — Market Sizing (2026 기준)

| 구분 | 규모 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| TAM — 전체 시장 | ₩215조 | NPL ₩15조 + 부동산 직거래 ₩200조 |
| SAM — 디지털 가능 | ₩28조 | 기관·전문 투자자 거래 |
| SOM — 5년 차 목표 | ₩2.4조 | 점유율 8.6%, GMV |

시장 성장 동인 (Three Tailwinds)

만기 도래 — 코로나·금리 인상기에 누적된 부실채권이 2026~2028 집중 만기 도래

금리 인하 — 한국은행 기준금리 인하 사이클 진입, 부동산 거래 회복

규제 정비 — 금융위 NPL 디지털 매각 가이드라인 시행 (2025 Q4)

So What: 시장은 크고, 자라고, 규제가 정비되고 있다. 타이밍 윈도우는 향후 24개월이다.

1.2 그러나 한국 NPL·부동산 거래는 비효율의 종합 백화점이다

Key Message — 매도·매수 양측이 동시에 손해를 보는 구조적 비효율이 5개 영역에서 발생한다.

Exhibit 1.2 — Pain Point Audit

| # | Pain Point | 현재 상태 | 정량 비용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 정보 비대칭 | 매도 기관이 엑셀·이메일로 자료 배포 | 매수자당 자료 정제 12시간 |
| 2 | 신뢰 부재 | 채권 정보의 정확성 미보장 | 거래당 실사 ₩1,200만원 |
| 3 | PII 노출 | 채무자 개인정보 무방비 유통 | 행정처분 상시 리스크 |
| 4 | 워크플로우 분절 | 자료/실사/협상/계약/정산이 모두 다른 채널 | 거래 평균 94일 (선진국 28일) |
| 5 | 수수료 불투명 | 중개 수수료 1.5~3.0% 들쭉날쭉 | 양측 합산 3~6% |

So What: 디지털 거래 인프라 한 번 도입으로 거래 주기 70%·실사비 50%·수수료 60% 동시 절감 가능. 가치 제안이 명확하다.

1.3 경쟁 지형은 비어 있다 — 거래·정보·실사·정산을 통합한 플레이어가 없다

Key Message — 경쟁자는 모두 한 가지만 한다. 통합 플레이어가 없다는 것은 우리에게 해자이자 리스크이다.

Exhibit 1.3 — Competitive Landscape Map

정보 깊이 (Depth of Information)
                    Low                                High
              ┌─────────────────────┬─────────────────────┐
        High  │                     │  Debtwire/Reorg     │
              │                     │  (정보 미디어, 거래 X)│
              │                     │                     │
   거래       ├─────────────────────┼─────────────────────┤
   인프라     │  사설 NPL 카페      │   ⭐ NPLatform       │
   완성도     │  (게시판 수준)      │   (통합 거래소)      │
              │                     │                     │
        Low   │  온비드 (KAMCO)     │  부동산 중개         │
              │  (공공 경매 한정)    │  (NPL 도메인 X)      │
              └─────────────────────┴─────────────────────┘

| 경쟁자 | 강점 | 결정적 한계 |
| --- | --- | --- |
| 온비드 (KAMCO) | 공공 신뢰성 | 디지털 UX 미성숙, 사적 거래 미지원 |
| 사설 NPL 카페·블로그 | 커뮤니티 | 거래 인프라 0, 신뢰 부재 |
| 부동산 중개 플랫폼 | 트래픽 | NPL 도메인 지식 부재 |
| Debtwire / Reorg / Octus | 글로벌 정보 | 한국 시장 미진출, 거래 미지원 |

So What: 빈 사분면(High info × High infra)을 차지하는 자가 카테고리를 정의한다. 타임 투 마켓이 모든 것이다.

1.4 과거 한국에서 시도된 NPL 정보 사업은 전부 단명했다

Key Message — 정보 사업의 LTV는 거래 사업의 1/7이다. 단순 정보 모델은 구조적으로 죽을 수밖에 없다.

Exhibit 1.4 — Information vs Transaction Business

|  | 정보 사업 (구독 미디어) | 거래 사업 (NPLatform) |
| --- | --- | --- |
| 평균 LTV | ₩60만원 | ₩420만원 |
| 연간 이탈률 | 70% | 12% |
| Lock-in 메커니즘 | 약함 (구독 해지 1클릭) | 8단계 구조 락인 |
| 한국 시장 검증 | 5개 시도, 전부 단명 | 신규 카테고리 |
| Take Rate | n/a | 1.6% (양측 합산) |

So What: NPLatform은 절대 정보 회사로 정의되어서는 안 된다. "정보는 미끼이고, 거래 구조가 진짜 제품이다."

II. Complication — 정보 사업 모델로는 락인이 불가능하다

2.1 단순 정보 판매는 5개 락인 메커니즘 모두에서 실패한다

Key Message — 락인은 의지가 아니라 구조다. 정보 사업은 5개 락인 차원 모두에서 약하다.

Exhibit 2.1 — Lock-in Diagnostic

| 락인 차원 | 정보 사업 | 거래 사업 (NPLatform) |
| --- | --- | --- |
| 데이터 락인 | 약함 (사용자가 다운받아 떠남) | 강함 (자료는 워터마크·DRM, 다운로드 차단) |
| 프로세스 락인 | 없음 | 강함 (LOI/협상/계약/정산 8단계) |
| 재무 락인 | 약함 (월 구독료 ₩99k) | 강함 (에스크로·크레딧·보증금) |
| 네트워크 락인 | 약함 (1-sided) | 강함 (양면 시장 + Deal Access Score) |
| 규제 락인 | 없음 | 강함 (PII 마스킹·감사 로그·금융위 가이드 준수) |

So What: 5개 차원 모두에서 강한 모델만이 살아남는다. 우리는 8단계 거래 퍼널 로 5개 차원을 모두 점유한다.

2.2 가장 위험한 안티패턴 3가지가 있다 — 이를 허용하는 순간 비즈니스는 죽는다

Key Message — 직관적으로 사용자 친화적으로 보이는 3가지 기능이 사실은 비즈니스를 즉사시키는 함정이다.

Exhibit 2.2 — Three Forbidden Features

| 절대 금지 ❌ | 직관적 매력 | 진짜 결과 |
| --- | --- | --- |
| 엑셀 다운로드 제공 | "사용자가 편리해함" | 자료가 플랫폼을 벗어나는 순간 거래는 바깥에서 일어난다 |
| 이메일로 자료 전달 | "고객 응대" | 추적 불가 → 직거래 100% 발생 |
| 담당자 직통 연락 허용 | "친절한 서비스" | 매도-매수 직접 연결 → 수수료 회피 |

Founder's Rule — "이 3개를 허용하는 순간, 우리는 정보 회사가 되고 비즈니스는 죽는다. 어떤 사용자 요청에도 양보하지 않는다."

III. Question — 어떻게 락인 가능한 거래 구조를 만들 것인가

3.1 핵심 질문은 단 하나다 — **"플랫폼을 떠나는 순간 손해" 를 어떻게 만들 것인가**

전략의 모든 의사결정은 이 한 질문에서 파생된다.

Sub-Questions

매도 기관이 다른 채널 대비 NPLatform에서 더 잘 팔리도록 어떻게 만들 것인가? (공급 락인)

매수자가 다른 곳에서 같은 정보를 얻을 수 없도록 어떻게 만들 것인가? (수요 락인)

거래 진행 중인 딜이 외부로 빠져나가지 않도록 어떻게 만들 것인가? (프로세스 락인)

규제·감사 요구를 우리만 충족하도록 어떻게 만들 것인가? (규제 락인)

한 번 들어온 사용자가 시간이 갈수록 떠나기 어렵도록 어떻게 만들 것인가? (시간 락인)

IV. Answer — 8-Stage Lock-in Architecture

4.1 거래의 6 Critical Path를 모두 플랫폼 안에서 발생시킨다

Key Message — 정보 → 접근 → 참여 → 거래 → 계약 → 정산. 단 한 단계라도 외부에서 일어나면 전체 락인이 무너진다.

Exhibit 4.1 — 8-Stage Lock-in Funnel

[1] 매각 등록     → AI 가격 가이드·자동 보고서        → "여기서 파는 게 더 잘 팔림"
       ↓
[2] Teaser 공개   → 지역/유형/규모/수익률만 노출       → "관심은 ↑, 거래는 X"
       ↓
[3] 접근 권한     → 인증·NDA·보증금/크레딧             → "아무나 못 들어옴"
       ↓
[4] 딜룸          → 워터마크·열람 로그·다운로드 통제   → ★ 핵심 방어선
       ↓
[5] LOI 제출      → 플랫폼 내 양식만 가능              → 이메일 우회 차단
       ↓
[6] 매칭·협상    → 채팅·연락처 비공개·AI 추천         → 직거래 차단
       ↓
[7] 계약          → 자동 생성·전자서명·보관            → 외부 계약 시 패널티
       ↓
[8] 정산·클로징   → 에스크로·자동 정산                 → 돈 흐름 락인

단계별 락인 장치 매핑

| Stage | 락인 장치 | 락인 강도 |
| --- | --- | --- |
| 1. 매각 등록 | AI 가격 가이드, 자동 보고서, 매도자 백오피스 | ⭐⭐⭐ |
| 2. Teaser | 마스킹·티저 자동 생성 | ⭐⭐ |
| 3. 접근 권한 | NDA·보증금·크레딧·인증 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 4. 딜룸 | 워터마크·DRM·열람 로그·다운로드 통제 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 5. LOI | 플랫폼 내 폼 제출 강제 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 6. 협상 | 채팅 로그·연락처 비공개·AI 매칭 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 7. 계약 | 전자서명·자동 생성·보관 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 8. 정산 | 에스크로·자동 수수료 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

So What: 락인은 한 곳에서가 아니라 8개 단계 누적으로 만들어진다. 이탈 비용은 각 단계의 곱(multiplicative)으로 증가한다.

4.2 4-Tier Access Model로 정보 공개와 락인을 동시에 달성한다

Key Message — "담보는 열고, 사람은 가린다." 정보 단계별 노출 범위를 4단계로 통제한다.

Exhibit 4.2 — 4-Tier Access Model

| Tier | 공개 정보 | 진입 조건 | 락인 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0<br>Public | 지역·유형·규모·할인율·AI 등급 | 비회원 가능 | SEO·바이럴·신규 유입 |
| L1<br>Verified | + 마스킹된 권리분석 요약 | 본인인증 + 투자자 자격 | 회원 전환·이메일 수집 |
| L2<br>NDA | + 감정평가서·등기·세부 권리 | NDA + 자금력 인증 + 보증금/크레딧 | 진성 매수자 필터링 |
| L3<br>Deal Room | + 워크아웃 이력·내부 자료·실사 보고서 | LOI 제출 + 매도자 승인 | 완전 락인 (이탈 불가) |

Compliance Bonus: 4단계 모델은 한국 개인정보보호법 + 금융위 NPL 가이드라인을 100% 만족시킨다. 규제는 우리의 해자다.

4.3 딜룸은 통합되었지만, 기능은 더 강해진다 — 8-Tab Architecture

Key Message — URL은 /deals/[id] 한 곳으로 정리되었으나, 기능은 8개 탭으로 폭발적으로 확장된다.

Exhibit 4.3 — Deal Room 8-Tab Structure

| Tab | 기능 | 락인 장치 |
| --- | --- | --- |
| 개요 | 자산 요약·진행 단계·카운트다운 | — |
| 자료 | 감정·등기·권리·임차·재무·사진 | 워터마크·열람 로그·다운로드 차단 |
| AI 분석 | 가격 추정·권리 리스크·시세 비교 | AI 크레딧 차감 |
| 실사 | 현장 일정·보고서·사진/동영상 | 하이브리드 워크플로우 (§5.1) |
| Q&A | 매수자 ↔ 매도자 질의 | 1:1 채널, 담당자 비공개 |
| 오퍼 | LOI/입찰 제출, 협상 히스토리 | 외부 제출 차단 |
| 계약 | 계약서 자동 생성, 전자서명 | 외부 계약 시 패널티 |
| 정산 | 에스크로 상태·영수증·수수료 | 돈 흐름 100% 플랫폼 内 |

4-Layer 보안 스택

Layer 1 — Access Control       RLS + JWT + IP allowlist (기관)
Layer 2 — Document Protection  서버사이드 렌더링 + 워터마크 + Signed URL (TTL 5분)
Layer 3 — Behavior Tracking    페이지 view 시간, 마우스, 스크롤, 복사 시도, 스크린샷 감지
Layer 4 — Audit Trail          Append-only log (Postgres + WORM S3)

So What: 딜룸은 NPLatform의 심장이다. 이 한 곳이 무너지면 전체가 무너진다. 기술적 자원의 30% 이상을 딜룸에 투입한다.

V. Differentiation — AI · Hybrid · Multi-Asset

5.1 모든 것을 온라인으로 끌고 갈 수는 없다 — 하이브리드를 정직하게 인정한다

Key Message — 현장 실사와 담당자 미팅은 사라지지 않는다. 우리의 차별화는 이를 부정하는 것이 아니라, 80%를 온라인화하고 20%를 하이브리드로 만드는 것이다.

Exhibit 5.1 — Online-Offline Mapping

| 거래 단계 | 본질 | 우리의 해결 |
| --- | --- | --- |
| 자료 검토 | 100% 온라인 가능 | 딜룸 |
| AI 가치 평가 | 100% 온라인 가능 | AI Layer |
| 현장 실사 | 오프라인 필수 | 하이브리드 실사 모듈 ↓ |
| 담당자 미팅 | 오프라인/화상 필수 | 딜룸 미팅 예약 + 화상회의 통합 |
| 계약 서명 | 온라인 가능 | 자체 전자서명 |
| 정산 | 100% 온라인 가능 | 에스크로 |

하이브리드 = 온라인 미팅 + 오프라인 미팅의 병행

핵심 정의: 하이브리드는 "온라인 자료 + 오프라인 현장"이 아니라, 온라인 미팅과 오프라인 미팅이 동일한 딜룸 안에서 병행 운영되는 것이다.

[1] 사전 자료 검토        딜룸에서 감정평가서·등기·권리·재무 등 자료 열람
        ↓
[2] AI 권리 자동 분석     등기·임차·체납 등 사전 분석으로 의문점 추출
        ↓
[3] 1차 온라인 미팅       딜룸 화상회의 (Zoom/Meet 통합)
                          매도 담당자 ↔ 매수자 Q&A
                          자동 녹화·AI 회의록 → 딜룸 영구 저장
        ↓
[4] 오프라인 현장 미팅    필요 시 플랫폼 통한 일정 예약·동행
                          매수자가 못 갈 경우 검증된 실사 대행 매칭
        ↓
[5] 2차 온라인 후속 미팅  현장 결과 공유, 추가 협상 (다시 화상)
        ↓
[6] 모든 미팅 기록        온라인·오프라인 구분 없이 딜룸 타임라인에 통합

하이브리드 운영 원칙

| 단계 | 권장 형태 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 1차 인터뷰 | 온라인 | 시간·비용 절감, 진성 매수자 필터링 |
| 자료 명확화 | 온라인 | 화면 공유로 즉시 해결 |
| 현장 확인 | 오프라인 | 물리적 검증 필요 |
| 담당자 미팅 | 온라인 또는 오프라인 | 매도 기관 선호에 맞춤 |
| 후속 협상 | 온라인 | 빠른 의사결정 |
| 계약 서명 | 온라인 (전자서명) | 100% 비대면 가능 |

So What: 모든 일정·연락·기록은 플랫폼을 통해서만 일어난다. 오프라인 미팅을 인정하되, 그 주변(예약·녹화·후속)은 100% 온라인에 묶어둔다.

5.2 AI Layer는 5개 기능으로 매도·매수자의 핵심 고민을 해결한다

Key Message — AI는 마케팅이 아니라 의사결정 시간을 50~80% 단축시키는 실제 기능이다.

Exhibit 5.2 — AI Capability Matrix

| 기능 | 모델 | 입력 → 출력 | 정량 가치 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 가격 가이드 | XGBoost + LLM 후처리 | 채권/담보 → 예상 낙찰가·신뢰구간·비교 거래 5건 | 가격 결정 시간 ↓ 80% |
| AI 권리분석 | LLM (RAG, 대법원 판례) | 등기부·임차계약 → 권리 충돌·우선순위·위험도 | 법무 비용 ↓ 50% |
| AI 시세분석 | 통계 모델 + 한국감정원·KB 시세 | 주소 → 시세·추세·임대수익률 | 분석 시간 ↓ 70% |
| AI 계약서 생성 | LLM (Few-shot) | 거래 조건 → 표준 NPL 계약서 초안 | 변호사 검토 ↓ 60% |
| AI Copilot | LLM (RAG, 멀티턴) | 자유 질문 → 딜·법규·전략 답변 | 신규 학습곡선 ↓ 50% |

Vertical RAG 차별화

자체 한국 NPL 거래 데이터셋 (5만건+)

대법원 판례 (권리분석)

한국감정원·KB 시세 (시세분석)

금융위 가이드라인 (규제 준수)

So What: GPT-4가 모르는 한국 NPL 도메인을 우리만 안다. AI는 데이터 해자의 함수다.

5.3 자산 범위는 NPL을 시작으로 부동산 직거래까지 확장된다

Key Message — 동일한 락인 구조가 5개 자산 카테고리 모두에 적용된다. NPL은 진입점이고, 부동산 직거래는 확장 시장이다.

Exhibit 5.3 — Asset Catalog

| 카테고리 | 세부 자산 | Tier 적용 | 진출 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 부실채권 (NPL) | 담보부 NPL · 무담보 NPL · 펀드 지분 · 채권 풀 | L0~L3 전 단계 | Phase 1 |
| 경매·공매 | 임의경매·강제경매·공매·신탁공매 | L0~L2 | Phase 1 |
| 일반 부동산 | 아파트·오피스·상가·토지·꼬마빌딩 | L0~L1 | Phase 2 |
| 유동화 자산 | NPL ABS·MBS 트랜치 | L2~L3 (전문) | Phase 3 |
| 수요 등록 | 매수 의향 (역경매) | L0~L2 | Phase 1 |

So What: NPL이 핵심이지만, 부동산 직거래는 동일 인프라로 확장 가능한 ₩200조 시장이다. 매도·매수 양방향 모두 동일 8단계 락인이 적용된다.

VI. Business Model — 5-Stream Revenue · 23x LTV/CAC

6.1 매출은 단일 수수료가 아닌 5개 스트림으로 분산된다

Key Message — 거래 수수료 의존도를 65%로 제한하고, 크레딧·구독·부가 서비스로 다각화하여 사이클 리스크를 헤지한다.

Exhibit 6.1 — 5-Stream Revenue Mix (Year 5)

| Stream | 단가 | Y5 비중 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 거래 수수료 | 매도 0.9% + 매수 0.9% | 65% | 메인, take rate 1.6% |
| 딜 접근 크레딧 | 1 크레딧 = ₩50,000 | 12% | L2 진입 시 차감 |
| AI 분석 크레딧 | 분석당 ₩30,000~₩200,000 | 10% | 가격/권리/시세 |
| 구독 (Pro) | 월 ₩99K / ₩299K / ₩999K | 8% | 우선 공개·딜 점수·알림 |
| 부가 서비스 | 실사 대행·법무 매칭·에스크로 | 5% | 마진 ↑ |

6.2 Unit Economics는 LTV/CAC 23x · Payback 5개월로 SaaS 평균을 압도한다

Exhibit 6.2 — Unit Economics (Year 5)

GMV                     ₩2,400억
Take Rate                  1.6% (양측)
거래 매출                ₩384억
+ 크레딧·구독·부가      ₩188억
─────────────────────────────────
ARR                     ₩572억
Gross Margin               72%

CAC (per buyer)         ₩180,000
LTV (per buyer)         ₩4,200,000
LTV / CAC                  23.3x  ← SaaS 평균 3-5x 의 4-7배
Payback Period          5 months  ← SaaS 평균 12-18개월의 1/3

So What: Unit economics가 강하면 성장에 자본을 부어도 손실이 통제된다. 자본 효율성이 모든 것이다.

6.3 5년 재무 전망: Y5 흑자 전환 · ARR ₩572억

Exhibit 6.3 — Five-Year P&L (₩억)

| 항목 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 등록 매물 | 200 | 1,200 | 4,800 | 12,000 | 24,000 |
| 거래 건수 | 12 | 95 | 480 | 1,400 | 2,800 |
| GMV | 80 | 480 | 1,440 | 1,920 | 2,400 |
| 매출 (ARR) | 1.5 | 12 | 65 | 220 | 572 |
| Gross Profit | 0.6 | 6 | 40 | 145 | 412 |
| OPEX | 25 | 60 | 110 | 180 | 260 |
| EBITDA | (24) | (54) | (70) | (35) | 152 |
| 누적 펀딩 | 25 | 150 | 280 | 280 | 280 |
| 임직원 | 15 | 38 | 72 | 110 | 160 |

Break-even: Y5 Q1 → Y6+ 일본·동남아 진출

VII. Moat — 5개 해자가 시간과 함께 강해진다

7.1 우리의 해자는 한 가지가 아니라 5개이며, 시간의 함수로 강화된다

Key Message — 단일 해자 회사는 위험하다. 복수의 해자가 상호 강화될 때 카테고리 리더가 된다.

Exhibit 7.1 — Moat Matrix

| Moat | 메커니즘 | 시간 함수 | 후발주자 진입 비용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 데이터 네트워크 효과 | 거래가 쌓일수록 AI 정확도 ↑ | 거래수² | 5만건 = 3년 |
| 양면 시장 락인 | 매도 기관 ↔ 매수자가 서로 끌어당김 | 사용자² | 매도 기관 5곳 = 1.5년 |
| 규제 준수 자산 | PII 마스킹·감사로그·금융위 가이드 100% | 시간 | 인증 1년+ |
| 딜룸 종속성 | 진행 중인 딜은 이동 비용 ∞ | 거래량 | 즉시 |
| Exclusive Deal | 일부 딜은 플랫폼 독점 (계약) | 협상력 | 즉시 |

So What: 5개 해자 중 3개는 시간의 제곱 함수다. 선점 1년 = 후발주자 3-5년 격차.

7.2 가장 강력한 락인은 Deal Access Score 라는 사용자 자산화다

Key Message — 점수가 자산이 되면 사용자는 떠날 수 없다. 게임의 SBT(Soulbound Token)와 같은 원리다.

Deal Access Score 구성 요소

점수 (0~1000) =
  거래 완료 건수      × 20
+ 평균 입찰 신뢰도    × 10
+ LOI 진성 비율       × 30
+ 결제·정산 신용      × 20
+ 커뮤니티 기여       × 5

점수의 자산화 효과

高점수 → 좋은 딜 24h 우선 공개 (Exclusive Window)

高점수 → 수수료 할인 (1단계당 -0.1%)

高점수 → 보증금 면제

점수는 이전 불가능 → 떠나면 0부터 다시

So What: Deal Access Score는 전환 비용을 무한대로 만든다. 이것이 NPLatform이 단명 정보 사이트와 다른 결정적 이유다.

VIII. Go-To-Market — Three Beachheads in 18 Months

8.1 GTM은 양면 시장에서 매도자 측을 먼저 잡는다 — 매도자 5곳이 매수자 100명을 끌고 온다

Key Message — 양면 시장은 한쪽이 무너지면 끝난다. 매도 측에 80% 자원을 투입한다.

Exhibit 8.1 — Three Beachheads

| Phase | 기간 | Target | 전략 | KPI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beachhead 1 | M0~M6 | 중소 캐피탈·AMC 5곳 | 무료 등록 + 수수료 50% 할인 + AI 가치평가 무료 | 매도 기관 5곳 |
| Beachhead 2 | M6~M12 | 5대 시중은행 NPL 부서 | Exclusive Deal 계약 + 백오피스 SaaS 무상 | 등록 매물 1,200건 |
| Beachhead 3 | M12~M18 | 부동산 일반 매물 확장 | 부동산 협회 제휴 + 직거래 0.5% 수수료 | GMV ₩480억 |

Buyer Side Acquisition

한국 첫 NPL 디지털 거래소 미디어 PR

VIP 투자자 100명 사전 등록 (Founder's Letter)

KOL 50명 시드 (수익 분배)

So What: 매도 기관 5곳을 잡으면, 매수자는 자연스럽게 따라온다. 공급 우선 전략이다.

IX. Risk — 6개 리스크와 대응

9.1 모든 리스크의 90%는 락인 실패에서 온다

Key Message — 가장 큰 리스크는 외부 직거래 발생이다. 이는 운이 아니라 구조로 막아야 한다.

Exhibit 9.1 — Risk Matrix

| # | Risk | 확률 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 매도 기관 락인 실패 | 中 | 致命 | Exclusive Deal 계약 + Take Rate 인하 |
| 2 | 외부 직거래 발생 | 高 | 高 | 8-Stage 락인 + 패널티 조항 + 추적 로그 |
| 3 | PII 유출 사고 | 低 | 致命 | 4-Layer 보안 + 보험 + Bug Bounty |
| 4 | 금융 규제 변경 | 中 | 中 | 금융위 사전 협의·자체 준법감시인 |
| 5 | AI 가격 가이드 오류 | 中 | 中 | "참고용" 명시 + 책임 보험 |
| 6 | 글로벌 경쟁자 진입 | 中 | 高 | 한국 도메인 데이터 5만건 선점 |

So What: 1번과 2번이 우리의 존재를 결정한다. 창업자의 시간 80%는 이 두 가지에 쓴다.

X. Recommendation — Three Decisions, Now

10.1 의사결정자에게 던지는 세 가지 질문 — 답이 모두 YES여야 다음으로 간다

| # | Decision Required | Recommendation |
| --- | --- | --- |
| 1 | NPLatform을 정보 사업이 아닌 거래 인프라 사업으로 명확히 정의할 것인가? | YES — 정보 사업은 5번 시도되어 모두 실패했다. 거래 인프라만이 살아남는다. |
| 2 | 8단계 락인 구조를 모든 제품 의사결정의 헌법으로 채택할 것인가? | YES — 사용자 친화성보다 락인 구조가 우선한다. 엑셀 다운로드·이메일 자료·직통 연락은 영원히 금지한다. |
| 3 | 디자인을 글로벌 톱티어 수준(Stripe·Linear·Mercury)에 맞출 것인가? | YES — 디자인은 신뢰의 90%다. 톱티어 수준이 아니면 출시하지 않는다. |

10.2 향후 18개월 마일스톤

M1   ──┐  Foundation         디자인 토큰 + 모달 Portal + DB v6
       │
M2   ──┤  Listing & Discovery  /exchange/[id], /sell, /demands
       │                       L0/L1 마스킹 파이프라인
M3   ──┤  ★ DealRoom Core      8 Tabs + 워터마크 + LOI + 협상
       │
M4   ──┤  AI Layer             가격·권리·시세·계약·Copilot
       │
M5   ──┤  Contract & Settlement 전자서명·에스크로·자동 정산
       │
M6   ──┤  GTM Launch           Beachhead 1 + PR + Series A 자료
       │
─────  18개월 후  ─────
        매도 기관 5곳 · MAU 500 · GMV ₩80억 · ARR ₩1.5억
        → Series A ₩120억 라운드

10.3 Founder's Principles — 8 Commandments

1. 거래가 일어나지 않는 기능은 만들지 않는다. 2. 정보를 다운로드 가능하게 하면 회사가 죽는다. 3. AI는 도구일 뿐, 신뢰의 원천은 데이터와 프로세스다. 4. 디자인은 신뢰의 90%다. 톱티어가 아니면 출시하지 않는다. 5. 하이브리드를 인정하라 — 현장은 사라지지 않는다. 단지 최소화될 뿐. 6. 양면 시장은 한쪽이 무너지면 끝난다 — 매도 기관에 모든 것을 걸어라. 7. 규제는 해자다. 두려워하지 말고 끌어안아라. 8. 단순 정보 사업은 절대 하지 않는다.

Appendix

A. North Star KPI Tree

GMV (₩억)
                     │
        ┌────────────┼────────────┐
   등록 매물수   거래 전환율    평균 거래액
        │            │             │
    ┌───┴──┐    ┌────┴────┐    ┌───┴───┐
   매도   매수  L1→L2  L2→L3  자산유형  티어
   기관수 인증   전환    전환   분포     분포
                          │
                  ★ Lock-in Metric
                          │
                ┌─────────┴─────────┐
            딜룸→클로징         외부직거래
            전환율 (>25%)       발생율 (<5%)

B. Glossary

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| L0~L3 | 4단계 정보 접근 티어 (Public / Verified / NDA / Deal Room) |
| Deal Access Score | 투자자 활동 기반 0~1000점 신뢰도 지수 |
| Exclusive Deal | 매도 기관과 계약하여 NPLatform에서만 노출되는 매물 |
| Soft Lock | 사용자 친화성을 유지하면서도 심리적으로 떠나기 어렵게 만드는 장치 |
| Take Rate | GMV 대비 플랫폼 수수료 비율 (NPLatform: 1.6%) |
| Hybrid DD | 온라인 80% + 오프라인 20% 의 통합 실사 워크플로우 |
| PII Masking | 채무자 개인정보 자동 마스킹 (김○○ / ***-1234) |
| Watermark DRM | 열람자별 동적 워터마크 + 다운로드 차단 |

C. Document Set Reference

NPLatform_v6_Strategy_and_Engineering.md — 본 문서의 원본 통합 기획서 (5 Parts, 30 sections)

NPLatform_Strategy_McKinsey.md — 본 문서 (McKinsey 스타일 요약)

마지막 한 줄  NPLatform은 정보 회사가 아니다. 거래 인프라 회사다. 이 한 문장의 차이가 글로벌 유니콘과 단명 정보 포털을 가른다.

— END —

Part B — 통합 기획서 (Strategy × Engineering v6)

NPLatform_v6_Strategy_and_Engineering.md

NPLatform v6 — Strategy × Engineering Master Plan

부실채권 + 부동산 통합 거래 플랫폼 · 글로벌 유니콘 도전 기획서

(McKinsey / BCG / Bain 컨설팅 기준 작성 · 2026-04-07)

핵심 원샷 메시지 "정보는 미끼이고, 거래 구조가 진짜 제품이다." NPLatform은 단순 정보 포털이 아니라, "플랫폼을 떠나는 순간 손해" 가 발생하도록 설계된 거래 인프라다. 우리는 한국 NPL을 시작으로 부실채권·부동산 통합 거래소로 확장하고, 5년 내 글로벌 Asia-Pacific Distressed Asset Marketplace 1위를 목표로 한다.

0. Document Map

| Part | 주제 | 독자 |
| --- | --- | --- |
| I | Business Strategy (사업모델 기획서) | 투자자·경영진·BD |
| II | Product Architecture (제품 설계서) | PM·디자인·운영 |
| III | Engineering Plan (개발 기획서) | 엔지니어링·DevOps·보안 |
| IV | Design System Overhaul (디자인 정비안) | 디자인·프론트엔드 |
| V | Execution Roadmap & KPIs | 전사 |

PART I — BUSINESS STRATEGY

1. Executive Summary (1-Page Pitch)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| One-liner | 한국 부실채권·부동산 자산을 위한 규제 준수형 폐쇄 거래소 |
| TAM (한국) | NPL 연간 거래 규모 ≈ ₩15조 + 직거래 부동산 ≈ ₩200조 |
| SAM | 디지털 전환 가능한 기관·전문 투자자 거래 ≈ ₩28조 |
| SOM (5년) | ₩2.4조 GMV, take rate 1.6% → ₩384억 매출 |
| Why Now | (1) 2026 부실채권 만기 도래 ↑ (2) 한국은행 기준금리 인하기 진입 (3) 금융위 NPL 디지털 매각 가이드 라인 시행 |
| Why Us | 4단계 티어 모델(L0~L3) + 8단계 락인 + AI 가치평가 + 하이브리드 실사 — 누구도 풀스택으로 통합한 적 없음 |
| Lock-in Mantra | 정보 단절 · 프로세스 종속 · 기록 추적 |
| Funding Ask | Seed ₩25억 → 18개월 런웨이 → Series A ₩120억 |

2. 시장 분석 — 왜 지금, 왜 한국인가

2.1 시장 사이즈

┌──────────────────────────────────────────┐
│ TAM  ₩215조  │ NPL ₩15조 + 부동산 직거래 ₩200조
│ SAM  ₩28조  │ 디지털 가능 기관·전문가 거래
│ SOM  ₩2.4조  │ 5년 차 GMV (Take rate 1.6%)
│ 매출 ₩384억 │ 5년 차 ARR
└──────────────────────────────────────────┘

2.2 시장 구조의 비효율 (Pain Points)

| Pain | 현재 상태 | 비용 |
| --- | --- | --- |
| 정보 비대칭 | 매도 기관은 엑셀·이메일로 자료 배포 | 매수자당 평균 12시간 자료 정제 |
| 신뢰 부재 | 채권 정보의 정확성/완전성 미보장 | 거래 1건당 평균 ₩1,200만원 실사 비용 |
| PII 노출 위험 | 채무자 개인정보 무방비 유통 | 금융위 행정처분 리스크 |
| 분절된 워크플로우 | 정보→실사→협상→계약→정산이 각각 다른 채널 | 거래 평균 소요 94일 (선진국 28일) |
| 수수료 불투명 | 중개수수료 1.5~3.0% 들쭉날쭉 | 매도/매수 양측 손해 |

2.3 경쟁 지형 (Why No Incumbent)

| 경쟁자 | 한계 |
| --- | --- |
| 온비드 (KAMCO) | 공공 경매 한정, 디지털 UX 0점 |
| 사설 NPL 카페·블로그 | 정보 게시판 수준, 거래 인프라 없음 |
| 부동산 중개 플랫폼 | NPL 도메인 지식 부재 |
| 글로벌 (Debtwire/Reorg/Octus) | 정보 미디어, 거래 X |
| → 거래·정보·실사·정산을 통합한 플레이어 全無 |  |

Insight: 한국 NPL 시장은 "정보 사업"으로 시도된 적은 많지만, 모두 거래로 전환되지 않아 단명. 이유는 단순하다 — 돈 흐름이 플랫폼 밖에서 일어나기 때문.

3. 솔루션 — Lock-in Architecture (탈플랫폼 방지)

3.1 핵심 명제

"단순 정보 판매는 돈이 되지 않고 이탈을 부른다. 거래의 인프라가 되어야 글로벌 유니콘이 된다."

NPLatform은 정보→접근→참여→거래→계약→정산 6 Critical Path 가 모두 플랫폼 안에서만 발생하도록 설계된다.

3.2 8-Stage Lock-in Funnel

[1] 매각 등록    → AI 가격 가이드 · 자동 보고서 → "여기서 파는 게 더 잘 팔림"
       ↓
[2] Teaser 공개  → 지역/유형/규모/수익률만 노출 → "관심은 ↑ 거래는 X"
       ↓
[3] 접근 권한    → 인증·NDA·보증금/크레딧     → "아무나 못 들어옴"
       ↓
[4] 딜룸(Data Room) → 워터마크·열람 로그·다운로드 통제 → 핵심 방어선
       ↓
[5] LOI 제출     → 플랫폼 내 양식만 가능       → 이메일 우회 차단
       ↓
[6] 매칭·협상   → 채팅·연락처 비공개·AI 추천   → 직거래 차단
       ↓
[7] 계약        → 자동 생성·전자서명·보관      → 외부 계약 시 패널티
       ↓
[8] 정산·클로징  → 에스크로·수수료 자동 정산   → 돈 흐름 락인

3.3 절대 금지 (Anti-Pattern)

| 절대 ❌ | 이유 |
| --- | --- |
| 엑셀 다운로드 제공 | 자료가 플랫폼을 벗어남 |
| 이메일로 자료 전달 | 추적 불가 |
| 담당자 직통 연락 허용 | 직거래 발생 |

→ 이 3개가 있으면 100% 무너진다.

3.4 4-Tier Access Model (L0~L3)

| 티어 | 공개 정보 | 진입 조건 | 락인 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 (Public) | 지역·유형·규모·할인율·AI 등급 | 비회원 가능 | SEO·바이럴 |
| L1 (Verified) | + 마스킹된 권리분석 요약 | 본인인증 + 투자자 자격 | 회원 전환 |
| L2 (NDA) | + 감정평가서·등기·세부 권리 | NDA + 자금력 인증 + 보증금/크레딧 | 진성 매수자 필터 |
| L3 (Deal Room) | + 워크아웃 이력·내부 자료·실사 보고서 | LOI 제출 + 매도자 승인 | 완전 락인 |

담보는 열고, 사람은 가린다 (PII Masking) — 한국 개인정보보호법 + 금융위 가이드 100% 준수.

4. 자산 범위 — NPL + 부동산 통합

4.1 거래 가능 자산 (Asset Catalog)

| 카테고리 | 세부 자산 | L0/L1/L2/L3 적용 |
| --- | --- | --- |
| 부실채권 (NPL) | 담보부 NPL · 무담보 NPL · 펀드 지분 · 채권 풀 | L0~L3 전 단계 적용 |
| 경매·공매 매물 | 임의경매·강제경매·공매·신탁공매 | L0~L2 |
| 일반 부동산 | 아파트·오피스·상가·토지·꼬마빌딩 | L0~L1 (정보 공개 폭 확장) |
| 유동화 자산 | NPL ABS·MBS 트랜치 | L2~L3 (전문 투자자 한정) |
| 수요 등록 | 매수 의향(Demand) — 역경매 | L0~L2 |

4.2 매물 등록 / 매수 수요의 동일 락인 적용

매물 등록·매수 수요·딜 매칭은 동일한 8단계 락인 구조 를 공유한다.

매도자가 매물을 등록하면 → L0 티저 자동 생성 → L1 마스킹 본문 → L2 NDA 후 자료 공개

매수자가 수요를 등록하면 → 조건 매칭 알림 → 진성 매도자만 컨택 → 모든 의사소통 플랫폼 채팅으로

연락처는 끝까지 비공개, 거래 클로징 후에만 공개

5. 딜룸 (Data Room) — 핵심 통제 구간

5.1 딜룸은 사라지지 않는다 — 더 강해진다

이전 v5 정리 과정에서 /deal-rooms가 /deals/[id]로 통합되었지만, 딜룸 개념은 NPLatform의 심장이다. 통합은 URL의 단순화일 뿐, 기능적으로는 더 강력해진다.

5.2 딜룸 구성 (8 Tabs)

| 탭 | 기능 | 락인 장치 |
| --- | --- | --- |
| 개요 | 자산 요약, 진행 단계, 카운트다운 | — |
| 자료 | 감정·등기·권리·임차·재무·사진 | 워터마크, 열람 로그, 다운로드 차단/제한 |
| AI 분석 | 가격 추정, 권리 리스크, 시세 비교 | AI는 유료 크레딧 차감 |
| 실사 | 현장 실사 일정 + 보고서 + 사진/동영상 업로드 | 하이브리드 워크플로우 (§6) |
| Q&A | 매수자→매도자 질의 (담당자 비공개) | 1:1 채널, 답변 SLA |
| 오퍼 | LOI/입찰 제출, 가격 협상 히스토리 | 외부 제출 차단 |
| 계약 | 계약서 자동 생성, 전자서명, 보관 | 플랫폼 외 계약 시 패널티 |
| 정산 | 에스크로 상태, 정산 영수증, 수수료 산정 | 돈 흐름 플랫폼 内 |

5.3 딜룸 보안 스택

┌────────────────────────────────────────┐
│ Layer 1 — Access Control               │
│  RLS (Supabase) + JWT + IP allowlist   │
├────────────────────────────────────────┤
│ Layer 2 — Document Protection          │
│  Server-side rendering only            │
│  Watermark (user ID + timestamp)       │
│  PDF view → image-only fallback        │
│  Download token (TTL 5 min)            │
├────────────────────────────────────────┤
│ Layer 3 — Behavior Tracking            │
│  Page view duration                    │
│  Mouse move, scroll, copy attempts     │
│  Screenshot detection (best-effort)    │
├────────────────────────────────────────┤
│ Layer 4 — Audit Trail                  │
│  Append-only log (Postgres + WORM)     │
│  Forensic export for legal disputes    │
└────────────────────────────────────────┘

6. 하이브리드 (Online ↔ Offline)

6.1 모든 것이 온라인일 수는 없다 — 정직한 인정

| 단계 | 본질 | 우리의 해결 |
| --- | --- | --- |
| 자료 검토 | 100% 온라인 | 딜룸 |
| AI 가치평가 | 100% 온라인 | AI Layer |
| 현장 실사 | 오프라인 필수 | 하이브리드 실사 모듈 (§6.2) |
| 담당자 미팅 | 오프라인 / 화상 | 딜룸 미팅 예약 + 화상회의 통합 |
| 계약 서명 | 온라인 (전자서명) | 자체 서명 모듈 |
| 정산 | 100% 온라인 | 에스크로 |

6.2 하이브리드 실사 모듈 — 온라인 미팅 + 오프라인 미팅의 병행

핵심 정의: 하이브리드는 "온라인 자료 + 오프라인 현장"이 아니라, 온라인 미팅과 오프라인 미팅이 동일한 딜룸 안에서 병행 운영되는 것이다.

문제: 자료 검토는 온라인이 가능하지만, 현장 확인과 담당자 미팅은 오프라인이 필요할 수 있다. 그러나 현장 방문은 시간·비용이 크다.

해결 — 6단계 하이브리드 워크플로우:

사전 자료 검토 — 딜룸에서 감정평가서·등기·권리·재무 자료 열람

AI 권리 자동 분석 — 등기·임차·체납 등을 AI가 사전 분석하여 의문점 추출

1차 온라인 미팅 — 딜룸 내장 화상회의 (Zoom/Meet 통합), 매도 담당자 ↔ 매수자 Q&A, 자동 녹화·AI 회의록 → 딜룸 영구 저장

오프라인 현장 미팅 — 필요 시 플랫폼 통한 일정 예약·동행, 매수자가 못 갈 경우 검증된 실사 대행 매칭

2차 온라인 후속 미팅 — 현장 결과 공유, 추가 협상 (다시 화상)

모든 미팅 기록 통합 — 온라인·오프라인 구분 없이 딜룸 타임라인에 영구 기록

운영 원칙:

1차 인터뷰·자료 명확화·후속 협상은 온라인 권장 (시간·비용 절감)

현장 확인은 오프라인 (물리적 검증 필요)

담당자 미팅은 매도 기관 선호에 따라 온라인 또는 오프라인

계약 서명은 온라인 (전자서명, 100% 비대면)

모든 일정·연락·기록은 플랫폼을 통해서만 일어난다. 오프라인 미팅을 인정하되, 그 주변(예약·녹화·후속)은 100% 온라인에 묶어둔다.

6.3 담당기관 미팅 모듈

미팅 요청 → 매도자 검토 → 일정 픽 → 화상회의 자동 생성 (Zoom/Meet 통합)

미팅 녹화 → AI 회의록 자동 작성 → 딜룸에 영구 저장

오프라인 미팅 시에도 일정·연락은 플랫폼을 통해서만

7. AI Layer — 매도자·매수자 고민을 덜어주는 기술

7.1 5대 AI 기능

| 기능 | 모델 | 입력 → 출력 | 가치 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 가격 가이드 | XGBoost + LLM | 채권/담보 정보 → 예상 낙찰가, 신뢰구간, 비교 거래 5건 | 매도 가격 의사결정 시간 ↓ 80% |
| AI 권리분석 | LLM (RAG) | 등기부·임차계약 → 권리 충돌, 우선순위, 위험도 | 법무사 상담 비용 ↓ 50% |
| AI 시세분석 | 부동산 시세 + 통계 모델 | 주소 → 시세, 추세, 임대수익률 | 매수자 분석 시간 ↓ 70% |
| AI 계약서 생성 | LLM (Few-shot) | 거래 조건 → 표준 NPL 매매계약서 초안 | 변호사 검토 비용 ↓ 60% |
| AI Copilot | LLM (RAG, 멀티턴) | 자유 질문 → 딜·법규·전략 답변 | 신규 투자자 학습곡선 ↓ |

7.2 AI 차별화 — Vertical RAG

한국 NPL 거래 데이터셋 (자체 구축, 5만건+)

대법원 판례 (권리분석)

한국감정원/KB 시세 (시세분석)

금융위 가이드라인 (규제 준수)

→ GPT-4가 모르는 한국 NPL 도메인을 우리만 안다.

8. 매출 모델 — Take Rate × Repeat × Multi-Stream

8.1 5-Stream Revenue

| Stream | 단가 | 전체 매출 비중 (5년차) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 거래 수수료 | 매도 0.9% + 매수 0.9% | 65% | 메인 |
| 딜 접근 크레딧 | 1 크레딧 = ₩50,000 | 12% | L2 진입 시 차감 |
| AI 분석 크레딧 | 분석당 ₩30,000~₩200,000 | 10% | 가격/권리/시세 |
| 구독 (Pro) | 월 ₩99,000 / ₩299,000 / ₩999,000 | 8% | 알림·우선공개·딜점수 |
| 부가 서비스 | 실사 대행, 법무 매칭, 에스크로 수수료 | 5% | 마진 ↑ |

8.2 Unit Economics (Year 5 가정)

GMV               ₩2,400억
Take Rate          1.6% (양측 합산)
거래 매출         ₩384억
+ 크레딧·구독     ₩188억
─────────────────────────
ARR               ₩572억
Gross Margin       72%
CAC (per buyer)   ₩180,000
LTV (per buyer)   ₩4,200,000
LTV / CAC         23.3x
Payback           5 months

8.3 왜 정보 판매가 아닌가

단순 정보 구독은 한 번 보면 끝, 평균 LTV ₩60만원 ·이탈률 70%/년. 거래 수수료는 거래할 때마다 발생, 고객당 평생 5~10건 거래 → LTV 7배 차이.

9. Moat — 우리의 해자 5가지

| Moat | 설명 | 시간 함수 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 네트워크 효과 | 거래가 쌓일수록 AI가 정확해짐 | 거래수² |
| 양면 시장 락인 | 매도 기관 ↔ 매수자 풀이 서로 끌어당김 | 사용자² |
| 규제 준수 자산 | PII 마스킹·감사로그·금융위 가이드 — 후발주자 진입 비용 1년+ | 시간 |
| 딜룸 종속성 | 거래 진행 중인 딜은 이동 불가 (전환비용 ∞) | 거래량 |
| Exclusive Deal | 일부 딜은 플랫폼 독점 공개 (기관 계약) | 협상력 |

10. GTM Strategy — 18개월 시장 침투

10.1 Three Beachheads

| Phase | 기간 | Target | 전략 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beachhead 1 | M0~M6 | 중소 캐피탈·AMC 5곳 | 무료 등록 + 거래 수수료 50% 할인, AI 가치평가 무료 |
| Beachhead 2 | M6~M12 | 5대 시중은행 NPL 부서 | Exclusive Deal 계약, 백오피스 SaaS 무상 제공 |
| Beachhead 3 | M12~M18 | 부동산 일반 매물 확장 | 부동산 중개 협회 제휴, 직거래 매도 수수료 0.5% |

10.2 Buyer Side 캠페인

"한국 첫 NPL 디지털 거래소" 미디어 PR

VIP 투자자 100명 사전 등록 (Founder's Letter)

카페·블로그 KOL 50명 시드 (수익 분배)

11. 5-Year Financial Forecast

| 항목 (₩억) | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 등록 매물 | 200 | 1,200 | 4,800 | 12,000 | 24,000 |
| 거래 건수 | 12 | 95 | 480 | 1,400 | 2,800 |
| GMV | 80 | 480 | 1,440 | 1,920 | 2,400 |
| 매출 | 1.5 | 12 | 65 | 220 | 572 |
| Gross Profit | 0.6 | 6 | 40 | 145 | 412 |
| OPEX | 25 | 60 | 110 | 180 | 260 |
| EBITDA | (24) | (54) | (70) | (35) | 152 |
| 누적 펀딩 | 25 | 150 | 280 | 280 | 280 |
| 임직원 | 15 | 38 | 72 | 110 | 160 |

Break-even: Y5 Q1, 흑자 전환 후 Y6+ 글로벌 진출 (일본·동남아).

12. Risk Matrix

| Risk | 확률 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매도 기관 락인 실패 | 中 | 致命 | Exclusive Deal 계약 + Take Rate 인하 |
| 외부 직거래 발생 | 高 | 高 | 8-Stage 락인 + 패널티 조항 + 추적 |
| PII 유출 사고 | 低 | 致命 | 4-Layer 보안 + 보험 + Bug Bounty |
| 금융 규제 변경 | 中 | 中 | 금융위 사전 협의, 자체 준법감시인 채용 |
| AI 가격 가이드 오류 | 中 | 中 | "참고용" 명시, 보험 가입 |
| 경쟁 진입 (글로벌) | 中 | 高 | 한국 도메인 데이터 5만건 선점 |

PART II — PRODUCT ARCHITECTURE

13. 사용자 페르소나 (4 Primary Roles)

| 페르소나 | 핵심 잡 | NPLatform이 해결 |
| --- | --- | --- |
| 김 부장 (시중은행 NPL팀) | 빨리·비싸게·합법적으로 매각 | AI 가격 가이드, 매수자 풀, 자동 보고서 |
| 박 이사 (NPL 전문 투자자) | 좋은 딜 빨리 발견, 권리 안전 | Deal Access Score, 권리분석 AI, 실사 모듈 |
| 이 대표 (꼬마빌딩 매도자) | 정보 노출 최소화, 좋은 가격 | 비공개 매물, 진성 매수자 매칭 |
| 최 변호사 (전문가) | 거래 부수 수임 확보 | 전문가 마켓, 컨설팅 매칭, AI 보조 |

14. 정보 아키텍처 (Information Architecture v6)

14.1 Top-Level Navigation (5+1)

┌────────────────────────────────────────────────────┐
│ 거래소 │ 딜룸 │ 분석 │ 서비스 │ 내 정보 │ (관리자) │
└────────────────────────────────────────────────────┘
   /exchange  /deals  /analysis  /services  /my  (/admin)

14.2 거래소 (/exchange) — 통합 자산 카탈로그

| 페이지 | 기능 | 디자인 톤 |
| --- | --- | --- |
| /exchange | 거래소 메인 (카드·리스트·지도 토글) | NPL 다크 톤 (현재 v5 완성) |
| /exchange/[id] | 매물 상세 (개요/실사/입찰/Q&A) | 좌측 자료 + 우측 액션 |
| /exchange/sell | 매도 위저드 (NPL/부동산 분기) | 단계별 위저드 |
| /exchange/bulk-upload | 기관용 대량 등록 | 테이블 + AI OCR |
| /exchange/demands | 매수 수요 (역경매) | 거래소와 동일 톤 |
| /exchange/institutions | 참여 기관 디렉터리 | 카드 그리드 |
| /exchange/auction | 입찰 진행 중인 매물 | 카운트다운·실시간 |
| /exchange/map | 지도 검색 | 풀스크린 지도 |

14.3 딜룸 (/deals) — 거래 진행 공간

/deals                  내 거래 현황 (칸반: 진행/완료/매칭)
/deals/[id]             딜룸 (8 Tabs: 개요·자료·AI·실사·Q&A·오퍼·계약·정산)
/deals/[id]/inspection  현장 실사 일정/리포트
/deals/[id]/contract    계약서 작성/서명
/deals/matching         AI 매칭 결과
/deals/teams            공동투자 팀

14.4 분석 (/analysis)

/analysis               시장 대시보드
/analysis/new           새 매물 분석 (AI)
/analysis/[id]          분석 결과
/analysis/copilot       AI Copilot 챗
/analysis/simulator     수익률 시뮬레이터
/analysis/ocr           문서 OCR
/analysis/npl-index     NBI 주간 지수

14.5 서비스 (/services)

/services               서비스 허브
/services/experts       전문가 마켓 (법무·세무·실사)
/services/community     투자자 커뮤니티
/services/learn         교육·용어사전

14.6 내 정보 (/my)

/my                     역할별 자동 대시보드
/my/portfolio           관심·보유 매물
/my/billing             결제·크레딧·구독
/my/settings            프로필·보안·알림
/my/notifications       알림 센터

14.7 관리자 (/admin) — 12개로 통합 (v5 결정 유지)

15. Deal Access Score — 투자자 락인 무기

각 투자자에게 0~1000점 의 Deal Access Score 부여:

거래 완료 건수 × 20

평균 입찰 신뢰도 × 10

자료 열람 후 진성 LOI 비율 × 30

결제·정산 신용 × 20

커뮤니티 기여도 × 5

→ 점수 高 → 좋은 딜 우선 공개 (Exclusive Window 24h)

→ 점수가 자산화되어 떠날 수 없는 이유 가 됨.

PART III — ENGINEERING PLAN

16. Tech Stack (현재 + 보강)

| Layer | Tech | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 15 (App Router), React 19, TypeScript | 현재 |
| Styling | Tailwind 4, CSS Variables, framer-motion | 현재 |
| State | React Query, Zustand | 보강 |
| Backend | Supabase (Postgres + RLS + Edge Functions) | 현재 |
| File Storage | Supabase Storage + S3 (백업) | 보강 |
| AI/ML | OpenAI GPT-4o + Claude Opus + 자체 XGBoost | 보강 |
| Search | Postgres FTS + pgvector (RAG) | 보강 |
| Realtime | Supabase Realtime + Yjs (협업) | 보강 |
| Auth | Supabase Auth + 본인인증 (PASS) + MFA | 보강 |
| Payment | 토스페이먼츠 + 에스크로 (자체) | 신규 |
| Monitoring | Sentry + Posthog + Grafana | 보강 |

17. 데이터 모델 (Core Entities)

17.1 ERD 핵심

users ─┬─< user_roles (buyer/seller/investor/institution/expert/admin)
       └─< user_kyc_status

institutions ─< institution_listings

listings (통합)
   id, asset_type (NPL|RE_AUCTION|RE_PRIVATE|FUND_SHARE|ABS)
   tier_required (L0|L1|L2|L3)
   ai_grade, completeness_score
   masked_address, exact_address (L2+)
   ─< listing_documents (with watermark_template)
   ─< listing_ai_analyses
   ─< listing_views (audit log)

deal_rooms
   id, listing_id, status (DRAFT|OPEN|NDA|LOI|NEGOTIATION|CONTRACT|SETTLEMENT|CLOSED)
   buyer_id, seller_id
   ─< deal_messages (chat)
   ─< deal_offers (LOI/bid history)
   ─< deal_documents
   ─< deal_inspections (hybrid offline)
   ─< deal_contracts
   ─< deal_settlements

deal_access_scores
   user_id, score, components_json, updated_at

ai_credits
   user_id, balance, ledger_json

transactions
   deal_id, gmv, fee_seller, fee_buyer, escrow_status

audit_logs (append-only)
   user_id, action, resource, ip, ua, ts, payload

17.2 RLS 정책 핵심

-- L0: anyone can SELECT public columns
-- L1: only verified users
-- L2: only users with NDA + paid credit
-- L3: only buyer_id = auth.uid() or seller_id = auth.uid()

CREATE POLICY listing_l2_select ON listing_documents
  FOR SELECT TO authenticated
  USING (
    EXISTS (
      SELECT 1 FROM listing_access
      WHERE listing_access.listing_id = listing_documents.listing_id
        AND listing_access.user_id = auth.uid()
        AND listing_access.tier_granted >= 'L2'
        AND listing_access.expires_at > now()
    )
  );

18. API 설계 (REST + Edge Functions)

18.1 핵심 엔드포인트 (15개 카테고리)

/api/v1/listings        GET POST (자산 통합 CRUD)
/api/v1/listings/:id/access-request   POST (L1→L2 승급)
/api/v1/listings/:id/documents/:doc/view   GET (signed URL, TTL 5min)

/api/v1/deals           GET POST
/api/v1/deals/:id/messages   GET POST (Realtime)
/api/v1/deals/:id/offers     POST (LOI 제출)
/api/v1/deals/:id/inspections   POST (현장 실사 예약)
/api/v1/deals/:id/contracts/sign  POST (전자서명)
/api/v1/deals/:id/settlement      POST (에스크로)

/api/v1/ai/price-guide       POST (크레딧 차감)
/api/v1/ai/rights-analysis   POST
/api/v1/ai/market-comp       POST
/api/v1/ai/copilot           POST (스트리밍)

/api/v1/credits/balance      GET
/api/v1/credits/purchase     POST
/api/v1/access-score         GET

/api/v1/admin/...            (관리자 API 12개)

19. 보안 아키텍처

19.1 4-Layer Defense

| Layer | 컴포넌트 | 구현 |
| --- | --- | --- |
| L1 — Network | Cloudflare WAF, Rate limit | 100 req/min/IP |
| L2 — App | Supabase RLS + JWT + IP allowlist (기관) | RLS 정책 100% |
| L3 — Document | 워터마크 + Signed URL + DRM (PDF→이미지) | 자체 모듈 |
| L4 — Audit | Append-only log + Forensic export | Postgres + WORM S3 |

19.2 PII Masking Pipeline

[원본 자료 업로드]
    ↓
[OCR/PDF Parser] — 채무자명, 주민번호, 주소, 전화번호 추출
    ↓
[NER (LLM)] — 추가 PII 스캔
    ↓
[Masking Engine] — 김○○ / ***-***-1234 / 서울 강남구 ***
    ↓
[원본은 L3 전용 vault, 마스킹본은 L1-L2 노출]

20. 페이지·컴포넌트 인벤토리 (현재 → 목표)

20.1 v5 대비 v6 변경사항

| 영역 | v5 (65 페이지) | v6 추가/변경 |
| --- | --- | --- |
| 거래소 | 8 | + /exchange/auction 별도, /exchange/teaser-preview (모달) |
| 딜룸 | 8 | + /deals/[id]/inspection, /deals/[id]/access-log |
| 분석 | 6 | (유지) |
| 서비스 | 10 | (유지) |
| 내 정보 | 9 | + /my/access-score |
| 공통 | 7 | (유지) |
| 인증 | 5 | (유지) |
| 관리자 | 12 | + /admin/audit-trail |
| 합계 | 65 | 70 |

PART IV — DESIGN SYSTEM OVERHAUL

21. 현재 디자인 갭 분석 (Design Gap Audit)

21.1 사용자가 지적한 문제

✅ 매물(/exchange) 메인은 톤앤매너 완성도 高

❌ 다른 메뉴 (/deals, /analysis, /services, /my)는 톤앤매너 부족

❌ 매물 하위 페이지 (sell, demands, bulk-upload, [id])는 디자인 미완성

21.2 갭 매트릭스

| 영역 | 현재 점수 (10점) | 목표 (10점) |
| --- | --- | --- |
| /exchange (메인) | 9 | 10 |
| /exchange/[id] | 5 | 10 |
| /exchange/sell | 4 | 10 |
| /exchange/demands | 4 | 10 |
| /deals | 5 | 10 |
| /deals/[id] (딜룸) | 6 | 10 |
| /analysis | 6 | 10 |
| /services | 4 | 10 |
| /my | 5 | 10 |
| /admin | 6 | 9 |

22. Design Tokens (Single Source of Truth)

22.1 Color System

// design-tokens/colors.ts
export const tokens = {
  // Backgrounds (Dark, NPL Trading Tone)
  bg: {
    0: '#030810',  // canvas
    1: '#050D1A',
    2: '#080F1E',
    3: '#0A1628',
    4: '#0F1F35',  // border
  },
  // Brand
  brand: {
    primary: '#10B981',  // emerald (수익·신뢰)
    primaryLight: '#34D399',
    deep: '#1B3A5C',     // navy (기관·신뢰)
  },
  // Accent
  accent: {
    blue: '#3B82F6',
    amber: '#F59E0B',
    purple: '#A855F7',
    rose: '#F43F5E',
    teal: '#14B8A6',
  },
  // Text on dark
  text: {
    primary: '#FFFFFF',
    secondary: '#E2E8F0',
    tertiary: '#94A3B8',
    quaternary: '#64748B',
    muted: '#475569',
  },
  // Light mode mirror
  light: { /* mirror */ },
} as const

22.2 Typography Scale

Display    48 / 56  / 900 / -0.04em
H1         36 / 44  / 900 / -0.03em
H2         28 / 36  / 800 / -0.02em
H3         22 / 30  / 800 / -0.02em
H4         18 / 26  / 700 / -0.01em
Body lg    16 / 24  / 500
Body       14 / 22  / 500
Body sm    13 / 20  / 500
Caption    11 / 16  / 600
Mono       12 / 18  / 500 / monospace (id, 숫자)

22.3 Spacing & Radius

Spacing: 4 · 8 · 12 · 16 · 20 · 24 · 32 · 40 · 56 · 72 · 96
Radius:  4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 18 · 9999

22.4 Elevation (Dark theme)

e0  border 1px #0F1F35
e1  border 1px #0F1F35 + bg #080F1E
e2  border 1px #0F1F35 + bg #0A1628 + shadow 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3)
e3  border 1px #1E3755 + bg #0F1F35 + shadow 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.4)
e4  modal:  border 1px #1E3755 + bg #0A1628 + shadow 0 24px 48px rgba(0,0,0,0.6)

23. Component Library (50 Core)

23.1 분류

Primitives    Button, Input, Select, Checkbox, Radio, Switch, Slider, Textarea
Layout        Container, Grid, Stack, Divider, Section
Display       Card, Badge, Avatar, Tag, Chip, Skeleton, EmptyState
Feedback      Alert, Toast, Tooltip, Popover, Dialog (Portal!), Drawer
Navigation    Tabs, Breadcrumb, Pagination, Stepper, Sidebar
Data          Table, DataGrid, Tree, KanbanBoard, Calendar
Charts        Line, Bar, Donut, Heatmap, Sparkline (recharts)
NPL-specific  TierBadge, CompletenessBadge, AIGradeBadge,
              ListingCard, ListingRow, DealRoomTab, OfferCard,
              InspectionTimeline, WatermarkedDocument, AccessScoreRing,
              CreditMeter, LOIForm, PriceGuideWidget, RightsRiskMatrix

23.2 모달은 반드시 Portal로

// components/ui/dialog.tsx
import { createPortal } from 'react-dom'
// 절대 transform이 있는 부모 안에서 렌더하지 말 것 → portal 강제

24. Page-by-Page Rebuild Priority

24.1 우선순위 매트릭스

| 우선 | 페이지 | 사유 | 예상 작업량 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | /exchange/[id] | 거래의 진입점 | 5d |
| P0 | /deals/[id] (딜룸) | 락인 핵심 | 7d |
| P0 | /exchange/sell | 매도 진입점 | 4d |
| P1 | /deals 칸반 | 거래 현황 | 3d |
| P1 | /analysis 대시보드 | 신뢰도 | 3d |
| P1 | /exchange/demands | 역경매 | 3d |
| P2 | /services/experts | 부가 매출 | 2d |
| P2 | /my 역할별 | 잔존율 | 4d |
| P2 | /exchange/bulk-upload | 기관 락인 | 3d |
| P3 | /admin/* | 운영 효율 | 6d |

24.2 디자인 정비 체크리스트 (페이지별)

Hero 영역 (top-level title, subtitle, CTA)

KPI/요약 strip (4-6 메트릭)

Sticky filter/action bar

메인 콘텐츠 (Card/List/Table 중 선택)

Empty state (디자인된 일러스트)

Loading state (skeleton, not spinner)

Error state (사용자 친화적 메시지)

모바일 (≤640) / 태블릿 (641-1023) / 데스크톱 (≥1024) 3-tier

25. 글로벌 톱티어 벤치마크

| 영역 | 벤치마크 | 우리 적용 |
| --- | --- | --- |
| Trading UX | Bloomberg Terminal, Carta | 데이터 밀도 + 단축키 |
| Fintech 톤 | Stripe, Mercury, Brex | 미니멀 + 차분한 confidence |
| Workflow | Linear, Notion | 빠른 인터랙션, 키보드 우선 |
| 데이터 제품 | Pitchbook, Crunchbase | 검색·필터 패턴 |
| 한국 핀테크 | 토스, 카카오뱅크 | 모바일 친화 |

PART V — EXECUTION ROADMAP

26. 6-Phase Roadmap (6 months → MVP+ → GTM)

Phase 1 — Foundation (M1, Weeks 1-4) ✅ in progress

페이지 구조 정리 (283 → 70)

거래소 메인 디자인 완성

디자인 시스템 토큰 정리

Dialog Portal 강제 (모달 깨짐 영구 차단)

DB 스키마 v6 마이그레이션

Phase 2 — Listing & Discovery (M2, Weeks 5-8)

/exchange/[id] 풀 디자인

/exchange/sell 위저드

/exchange/demands 역경매

L0/L1 마스킹 파이프라인

검색·필터·지도 통합

Phase 3 — DealRoom Core (M3, Weeks 9-12) — **가장 중요**

/deals/[id] 8 Tabs 완성

워터마크 + Signed URL

LOI 제출/협상 채팅

열람 로그 + Audit Trail

하이브리드 실사 모듈 v1

Phase 4 — AI Layer (M4, Weeks 13-16)

AI 가격 가이드 (XGBoost + LLM 후처리)

AI 권리분석 (RAG)

AI Copilot

크레딧 시스템

Phase 5 — Contract & Settlement (M5, Weeks 17-20)

계약서 자동 생성

전자서명

에스크로 연동

자동 정산 + 영수증

Phase 6 — GTM Launch (M6, Weeks 21-24)

Beachhead 1: 캐피탈/AMC 5곳 온보딩

PR 캠페인

베타 → GA 전환

Series A 자료 준비

27. 핵심 KPI (North Star Metrics)

| 단계 | KPI | Y1 목표 |
| --- | --- | --- |
| Acquisition | 등록 매물 수 | 200건 |
| Activation | L1 인증 완료율 | 60% |
| Retention | 월간 활성 매수자 (MAU) | 500 |
| Revenue | GMV (₩억) | 80 |
| Lock-in (★) | 딜룸 → 클로징 전환율 | 25% |
| Lock-in (★) | 외부 직거래 발생률 | < 5% |
| NPS | 매도 기관 NPS | 50+ |

★ = Lock-in 지표는 다른 모든 KPI보다 우선한다. 락인이 깨지면 비즈니스는 죽는다.

28. 의사결정 원칙 (Founder's Principles)

거래가 일어나지 않는 기능은 만들지 않는다.

정보를 다운로드 가능하게 하면 회사가 죽는다.

AI는 도구일 뿐, 신뢰의 원천은 데이터와 프로세스다.

디자인은 신뢰의 90%다. 톱티어 수준이 아니면 출시하지 않는다.

하이브리드를 인정하라 — 현장은 사라지지 않는다. 단지 최소화될 뿐.

양면 시장은 한쪽이 무너지면 끝난다 — 매도 기관에 모든 것을 걸어라.

규제는 해자다. 두려워하지 말고 끌어안아라.

단순 정보 사업은 절대 하지 않는다.

29. 부록: 현재 코드베이스 → v6 변환 작업 항목

29.1 디자인 시스템 정비 (Phase 1 우선)

lib/design-tokens.ts 신설 — 색/타입/간격/elevation 통합

components/ui/dialog.tsx Portal 강제 (이미 fix된 transform 이슈의 영구 방지)

components/ui/listing-card.tsx, listing-row.tsx 추출 (현재 /exchange/page.tsx 인라인)

모든 페이지의 인라인 style={{}} → 토큰 참조로 마이그레이션

29.2 페이지 디자인 완성 우선순위

P0: /exchange/[id], /deals/[id], /exchange/sell

P1: /deals (칸반), /analysis, /exchange/demands

P2: /services/, /my/, /exchange/bulk-upload

P3: /admin/*

29.3 락인 기능 구현 항목

워터마크 컴포넌트 (components/dealroom/watermarked-document.tsx)

열람 로그 미들웨어 (middleware/audit-log.ts)

Signed URL 시스템 (lib/signed-url.ts, TTL 5분)

Deal Access Score 계산 엔진 (lib/access-score.ts)

LOI 폼 (외부 제출 차단, 플랫폼 내 전용)

협상 채팅 (Realtime, 연락처 자동 마스킹)

에스크로 정산 (토스페이먼츠 연동)

30. 마지막 한 줄

NPLatform은 정보 회사가 아니다. 거래 인프라 회사다. 이 차이가 글로벌 유니콘과 단명 정보 포털을 가른다.

— 끝 —

Part C — Connected Experience 설계서

NPLatform_Connected_Experience_Plan.md

NPLatform — Connected Experience Plan

모든 페이지가 부실채권 거래 관점으로 연결되는 UI/UX × Admin × AI 통합 설계서

Strictly Confidential — 2026-04-07 · v1.0

이 문서가 답하는 질문  1. 메인 → 상세 → 세부 → 추가 페이지가 어떻게 부실채권 거래 관점으로 끊김 없이 연결되는가? 2. 사용자가 보는 모든 화면이 어떻게 관리자에서 통제·공급되는가? 3. AI는 어떤 데이터를 어디서 받아 어떻게 사용자 가치로 전환되는가? 4. 현재 무엇이 준비되어 있고, 무엇이 부족하며, 무엇을 개선해야 하는가? 5. 이 모든 것을 비즈니스 / 기술 / 디자인의 3축에서 어떻게 동시에 실행할 것인가?

0. 핵심 원칙 — Connected Trading Experience

0.1 모든 페이지는 거래 funnel의 한 점이다

NPLatform의 모든 화면은 "이 사용자를 다음 거래 단계로 어떻게 밀어넣는가" 라는 질문에 답해야 한다. 거래와 무관한 화면(브로셔, 정보 페이지, 단순 디렉터리)은 존재해서는 안 된다.

페이지의 4가지 역할

| 역할 | 정의 | 예시 페이지 |
| --- | --- | --- |
| Discover | 거래 가능성을 발견시킨다 | /, /exchange, /exchange/map |
| Qualify | 진성 사용자를 필터링한다 | /exchange/[id], /services/experts/[id] |
| Engage | 거래 의향을 확정시킨다 | /deals/[id]/offer, /exchange/sell |
| Convert | 거래를 클로징한다 | /deals/[id]/contract, /deals/[id]/settlement |

모든 페이지에는 "Next Action"이 명시되어야 하며, 그 액션은 funnel의 다음 단계로 이동시켜야 한다.

0.2 사용자가 보는 모든 것은 관리자가 채운다

"AI를 위한 데이터, 사용자에게 보여줄 콘텐츠, 거래 진행 상태"는 모두 관리자 어드민에서 입력·승인·관리된다. 코드 변경 없이 운영팀이 콘텐츠와 데이터를 생산할 수 있어야 한다.

Admin → User Surface 연결

[Admin Console]                           [User Surface]
─────────────                              ─────────────
콘텐츠 관리      ─────────────────────────► 가이드/뉴스/공지/배너/용어
매물 심사        ─────────────────────────► /exchange 카탈로그
가격 가이드 데이터 ───────────────────────► AI 가격 가이드 출력
권리분석 룰셋    ─────────────────────────► AI 권리분석 출력
시세 데이터 업로드 ───────────────────────► AI 시세분석 출력
계약서 템플릿    ─────────────────────────► AI 계약서 생성
전문가 디렉터리  ─────────────────────────► /services/experts
공지/이벤트      ─────────────────────────► 홈 배너 + 알림
요금/크레딧 정책 ─────────────────────────► /my/billing
딜 모니터링      ─────────────────────────► /deals 칸반 (운영 개입)
사용자 KYC 승인  ─────────────────────────► L1/L2 티어 승급

0.3 AI는 마법이 아니라 관리자가 채운 데이터의 함수다

AI 가격 가이드, 권리분석, 시세 분석, 계약서 생성, Copilot — 모두 학습 데이터 + 룰셋 + 컨텍스트가 필요하다. 이 데이터는 관리자에서 입력·승인되며, AI는 단지 그것을 가공해서 보여줄 뿐이다.

AI 5대 기능 ↔ 관리자 데이터 매핑

| AI 기능 | 필요 데이터 | 관리자 입력 페이지 |
| --- | --- | --- |
| AI 가격 가이드 | 과거 거래 5만건+, 낙찰가, 회수율 | /admin/ml/price-data |
| AI 권리분석 | 등기 패턴, 권리 충돌 룰셋, 판례 임베딩 | /admin/ml/rights-rules |
| AI 시세분석 | 한국감정원·KB·실거래가, 매월 갱신 | /admin/ml/market-data |
| AI 계약서 생성 | 표준 계약서 템플릿 N종, 조항 라이브러리 | /admin/content/contracts |
| AI Copilot (RAG) | 가이드·용어·법규·FAQ 임베딩 | /admin/ml/rag-corpus |

1. End-to-End Connected Journey — 4 Personas × 8 Stages

1.1 매도자(은행/AMC) Journey — 매물 등록부터 정산까지

[Stage 1: Awareness]
  / (메인)
    └─ "기관 전용 NPL 거래소" 배너 → /exchange/sell
    └─ KPI 카드: "이번 달 평균 거래 주기 28일"
    └─ Connected: 어드민 [공지/배너 관리]에서 배너 노출 통제

[Stage 2: Onboarding]
  /signup → /select-role → [기관 인증 페이지]
    └─ 기관 KYC: 사업자등록증·금융기관 코드·담당자 신원
    └─ Connected: 어드민 [회원 관리 → KYC 승인]에서 검토
    └─ 승인 후: /pending-approval → /my (기관 대시보드)

[Stage 3: First Listing]
  /my (기관 대시보드) → "매물 등록" CTA → /exchange/sell
    └─ 4단계 위저드:
       Step 1: 자산 유형 (NPL 단건 / 채권 풀 / 부동산 / 펀드 지분)
       Step 2: 기본 정보 (담보·채권잔액·매각희망가)
       Step 3: 자료 업로드 → AI 가격 가이드 즉시 출력
       Step 4: 공개 범위 설정 (L0~L3)
    └─ Connected:
       - AI 가격 가이드는 어드민 [ML/가격 데이터]를 참조
       - 업로드 자료는 어드민 [매물 심사 큐]로 전송
       - 마스킹 검토는 어드민 [마스킹 큐]로 전송

[Stage 4: Listing Live]
  매물 심사 통과 → /exchange/[id] 노출
    └─ 자동 생성: L0 티저 카드, L1 마스킹 본문, L2 자료 vault, L3 딜룸 셸
    └─ Connected: 어드민 [매물 관리]에서 노출 ON/OFF, 추천, 핀 고정

[Stage 5: Buyer Engagement]
  매수자가 L2 진입 → 매도자에게 알림
    └─ /my/seller (매도자 대시보드)에서 진성 매수자 리스트 확인
    └─ 매수자 Q&A 답변 → 딜룸 채팅
    └─ Connected: 어드민 [딜룸 모니터링]에서 운영 개입 가능

[Stage 6: Negotiation]
  /deals/[id] 딜룸 진입
    └─ Tabs: 개요/자료/AI/실사/Q&A/오퍼/계약/정산
    └─ 온라인 미팅 예약 (1차)
    └─ 오프라인 미팅 동의 (필요 시)
    └─ Connected: 모든 메시지·미팅 녹화는 어드민 [감사 로그]에 영구 저장

[Stage 7: Contract]
  /deals/[id]/contract → AI 계약서 자동 생성 → 전자서명
    └─ Connected: 어드민 [계약 템플릿]에서 N종 표준 계약서 관리

[Stage 8: Settlement]
  /deals/[id]/settlement → 에스크로 → 자동 정산
    └─ 매도자 정산 영수증 → /my/billing
    └─ Connected: 어드민 [결제·정산]에서 정산 모니터링

1.2 매수자(투자자) Journey — 발견부터 클로징까지

[Stage 1: Discover]
  / (메인) 또는 /exchange (거래소)
    └─ 카드/리스트/지도 토글
    └─ 추천 캐러셀 ("이번 주 핫딜", "AI 추천 매물")
    └─ Connected: 어드민 [배너/추천 관리]에서 큐레이션

[Stage 2: Filter & Qualify]
  /exchange → 필터 (담보·지역·기관·할인율·완성도)
    └─ Sticky 필터바, 무한 스크롤
    └─ Connected: 필터 옵션은 어드민 [매물 메타]에서 동적 관리

[Stage 3: L0 Browse]
  /exchange/[id] (L0 view)
    └─ 보이는 것: 지역, 유형, 규모, 할인율, AI 등급, 자료 완성도
    └─ 가려진 것: 정확한 주소, 채무자 정보, 상세 권리관계
    └─ CTA: "L1 인증하고 더 보기" → /signup or /my/settings/verify

[Stage 4: L1 Verified]
  본인 인증 + 투자자 자격 → L1 승급
    └─ /exchange/[id] (L1 view): + 마스킹된 권리분석 요약
    └─ Connected: 어드민 [회원 관리]에서 자격 검토

[Stage 5: L2 NDA]
  "자료 열람 신청" → NDA 동의 → 크레딧 차감
    └─ /exchange/[id] (L2 view): + 감정평가서·등기·세부 권리
    └─ 모든 자료는 워터마크 + 다운로드 차단
    └─ Connected: 어드민 [감사 로그]에 열람 기록 영구 저장

[Stage 6: L3 Deal Room]
  "LOI 제출" → 매도자 승인 → 딜룸 입장
    └─ /deals/[id] 8 Tabs 활성화
    └─ AI 분석, 실사 일정, 협상 채팅, 계약서, 에스크로

[Stage 7: AI 보조]
  딜룸 내 AI 탭에서:
    └─ 가격 가이드 (이 가격이 적정한가?)
    └─ 권리분석 (숨은 리스크는?)
    └─ 시세분석 (주변 시세 대비?)
    └─ Copilot (이 딜에서 주의할 점은?)
    └─ Connected: AI 응답은 어드민 [ML 데이터]를 참조

[Stage 8: Close]
  계약 → 에스크로 → 정산 → /my/portfolio에 자산 추가
    └─ Deal Access Score 점수 ↑
    └─ Connected: 어드민 [점수 시스템]에서 가중치 관리

1.3 전문가(법무사·세무사·실사대행) Journey

[Discover]    /services/experts → 전문가 카탈로그
    └─ Connected: 어드민 [전문가/파트너]에서 검증·등록

[Register]    /services/experts/register → 자격증·경력 업로드
    └─ Connected: 어드민 [전문가 심사]에서 승인

[Profile]     /services/experts/[id] → 프로필·리뷰·예약
    └─ Connected: 매수자가 딜룸에서 직접 호출 가능

[Engage]      매수자가 딜룸에서 "전문가 호출" → 전문가에게 알림
    └─ 딜룸 내 전문가 채널 추가 (제한된 자료 접근)
    └─ Connected: 어드민 [딜룸 모니터링]에서 권한 관리

[Settle]      거래 클로징 시 전문가 수수료 자동 분배
    └─ Connected: 어드민 [결제·정산]에서 정산

1.4 관리자 Journey — 모든 것을 통제하는 12개 페이지

Admin 12 Pages — Single Source of Control

| Admin 페이지 | 통제하는 사용자 화면 | 통제하는 AI |
| --- | --- | --- |
| /admin | 전사 KPI 대시보드 | — |
| /admin/users | 회원 가시성·티어 (L1/L2 승급) | KYC 데이터 |
| /admin/listings | /exchange 카탈로그·심사·추천 | 매물 메타데이터 |
| /admin/deals | /deals 운영 모니터링·개입 | 딜 진행 데이터 |
| /admin/billing | /my/billing 정책·정산·쿠폰 | — |
| /admin/content | 가이드·뉴스·공지·배너·용어·FAQ | RAG 코퍼스 |
| /admin/experts | /services/experts 디렉터리 | 전문가 매칭 데이터 |
| /admin/settings | 사이트 메타·내비·권한 | — |
| /admin/system | DB·API·모듈·에러·인프라 | — |
| /admin/analytics | 코호트·퍼널·성능·컴플라이언스 | — |
| /admin/security | 감사로그·마스킹·MFA·테넌트 | PII 마스킹 룰 |
| /admin/ml | 모델·시장데이터·자동화·RAG | AI 5대 기능 전체 |

`/admin/ml` 상세 — AI 의 모든 데이터 공급 지점

/admin/ml
  ├─ /price-data       AI 가격 가이드 학습 데이터 (CSV 업로드/수동)
  ├─ /rights-rules     AI 권리분석 룰셋 (충돌 패턴·우선순위)
  ├─ /market-data      AI 시세 데이터 (월간 갱신)
  ├─ /rag-corpus       AI Copilot 지식 베이스 (가이드·법규·판례 임베딩)
  ├─ /model-versions   모델 버전 관리 (A/B 테스트)
  ├─ /eval-dashboard   AI 응답 품질 모니터링
  └─ /feedback-loop    사용자 피드백 → 재학습 큐

2. Page-by-Page Connection Map

2.1 메인 (/) — 모든 길의 시작점

| 섹션 | 컴포넌트 | 연결 페이지 | Admin 통제 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hero | 헤드라인·CTA·KPI 3개 | /exchange, /signup | /admin/content (헤드라인·KPI) |
| 핫딜 캐러셀 | 추천 매물 6장 | /exchange/[id] | /admin/listings (핀·추천 토글) |
| 거래소 미니 | 카테고리별 매물 수 | /exchange?cat=X | 자동 집계 |
| AI 위젯 | 가격 가이드 데모 | /analysis | /admin/ml (데모 입력) |
| 시장 인사이트 | 주간 NBI 지수 차트 | /analysis/npl-index | /admin/ml/market-data |
| 사용 후기 | 매수자/매도자 인용 | — | /admin/content/testimonials |
| 파트너 로고 | 참여 기관 6곳 | /exchange/institutions | /admin/listings/institutions |
| 푸터 CTA | "지금 시작하기" | /signup | — |

메인의 거래 funnel 역할

메인의 단 하나의 목적: 방문자가 30초 안에 "여기서 거래가 일어난다"는 확신을 갖게 한다. 이를 위해 모든 섹션은 "정보가 아닌 거래 가능성"을 보여줘야 한다.

2.2 거래소 (/exchange) — 매물 카탈로그

페이지 트리

/exchange                       메인 카탈로그 (카드·리스트·지도 토글)
  ├─ /exchange/[id]             매물 상세 (L0~L3 가변)
  │    ├─ #overview             개요 (L0)
  │    ├─ #documents            자료 (L2)
  │    ├─ #ai-analysis          AI 분석 (L1+)
  │    ├─ #qa                   Q&A (L2+)
  │    ├─ #request-access       L2 승급 신청
  │    └─ #submit-loi           LOI 제출 → /deals/[id] 생성
  ├─ /exchange/sell             매도 위저드
  │    ├─ ?step=1 (자산 유형)
  │    ├─ ?step=2 (기본 정보)
  │    ├─ ?step=3 (자료 + AI 가격 가이드)
  │    └─ ?step=4 (공개 범위)
  ├─ /exchange/bulk-upload      기관 대량 등록 (CSV + AI OCR)
  ├─ /exchange/demands          매수 수요 (역경매)
  │    ├─ /exchange/demands/new
  │    └─ /exchange/demands/[id]
  ├─ /exchange/institutions     참여 기관 디렉터리
  │    └─ /exchange/institutions/[slug]
  ├─ /exchange/auction          입찰 진행 매물
  └─ /exchange/map              지도 검색

페이지간 연결 규칙

모든 매물 카드 → /exchange/[id]로 이동

/exchange/[id] 의 LOI 제출 → /deals/[id] 자동 생성

/exchange/sell 의 발행 → /exchange/[id] 자동 노출

/exchange/demands/[id] 의 매칭 알림 → /exchange/[id] 매도자 컨택

Admin 연결

/admin/listings → 모든 매물의 노출 ON/OFF, 추천, 신고 처리

/admin/listings/review → 신규 매물 심사 큐

/admin/listings/masking → PII 마스킹 검토

/admin/listings/institutions → 참여 기관 메타데이터

2.3 딜룸 (/deals) — 거래 진행 공간

페이지 트리

/deals                          내 거래 칸반 (진행/완료/매칭)
  ├─ /deals/[id]                딜룸 (8 Tabs URL fragment 또는 sub-route)
  │    ├─ /overview             개요
  │    ├─ /documents            자료 (워터마크)
  │    ├─ /ai                   AI 분석
  │    ├─ /inspection           실사 (온라인+오프라인 미팅 일정·기록)
  │    ├─ /qa                   Q&A 채팅
  │    ├─ /offers               LOI/입찰 히스토리
  │    ├─ /contract             계약서 생성·서명
  │    └─ /settlement           에스크로·정산
  ├─ /deals/matching            AI 매칭 결과
  ├─ /deals/teams               공동투자 팀
  │    ├─ /deals/teams/[id]
  │    └─ /deals/teams/new
  └─ /deals/archive             완료 거래

딜룸의 거래 funnel 역할

딜룸은 NPLatform의 심장이다. 여기서 일어나지 않는 거래는 우리에게 존재하지 않는다. 따라서 딜룸은 거래의 모든 측면(자료·AI·미팅·협상·계약·정산)을 한 화면에서 끝낸다.

Admin 연결

/admin/deals → 모든 딜의 진행 상태 모니터링

/admin/deals/[id] → 특정 딜에 운영 개입 (분쟁 조정, 자료 추가, 강제 종료)

/admin/security/audit-trail → 딜룸 내 모든 행동 로그

/admin/billing/escrow → 에스크로 상태 모니터링

2.4 분석 (/analysis) — AI 보조 및 인사이트

페이지 트리

/analysis                       시장 대시보드
  ├─ /analysis/new              새 NPL 분석 시작 (크레딧 차감)
  ├─ /analysis/[id]             분석 결과
  │    ├─ #valuation            가격 추정
  │    ├─ #rights               권리 리스크
  │    ├─ #market               시세 비교
  │    ├─ #strategy             전략 권고
  │    └─ #legal-rag            관련 판례
  ├─ /analysis/copilot          AI Copilot 챗
  ├─ /analysis/simulator        경매 시뮬레이터
  ├─ /analysis/ocr              문서 OCR
  └─ /analysis/npl-index        NBI 주간 지수

분석 페이지의 거래 funnel 역할

분석 결과는 항상 "이 매물 보기 →" CTA를 가진다

AI Copilot 챗 끝에는 "관련 매물 추천" 카드가 붙는다

시뮬레이터 결과는 "이 시나리오의 매물 찾기 →" CTA로 끝난다

분석은 정보가 아니다. 매물 클릭을 유도하는 funnel의 일부다.

Admin 연결

/admin/ml/price-data → 가격 가이드 학습 데이터

/admin/ml/rights-rules → 권리분석 룰셋

/admin/ml/market-data → 시세 데이터

/admin/ml/rag-corpus → Copilot 지식 베이스

/admin/ml/eval-dashboard → AI 품질 모니터링

2.5 서비스 (/services) — 전문가·커뮤니티·교육

페이지 트리

/services                       서비스 허브
  ├─ /services/experts          전문가 마켓
  │    ├─ /services/experts/[id]
  │    └─ /services/experts/register
  ├─ /services/community        투자자 커뮤니티
  │    ├─ /services/community/[id]
  │    └─ /services/community/new
  └─ /services/learn            교육 허브
       ├─ /services/learn/courses/[id]
       └─ /services/learn/glossary/[term]

서비스의 거래 funnel 역할

전문가 프로필 → 딜룸에서 직접 호출 가능 (/deals/[id]/qa?expert=X)

커뮤니티 글 → 관련 매물 자동 링크

교육 강좌 → "이 개념의 실제 매물 보기 →"

Admin 연결

/admin/experts → 전문가 심사·승인·정산

/admin/content → 커뮤니티 모더레이션, 강좌 관리

2.6 내 정보 (/my) — 역할별 자동 전환

페이지 트리

/my                             역할별 자동 대시보드
  ├─ /my/portfolio              관심·보유 매물 + Deal Access Score
  ├─ /my/billing                결제·크레딧·구독·영수증
  ├─ /my/settings               프로필·보안·알림·역할
  ├─ /my/notifications          알림 센터
  ├─ /my/seller                 매도자 전용 (등록 매물·정산)
  ├─ /my/professional           전문가 전용 (서비스·상담·수익)
  ├─ /my/partner                파트너 전용 (추천·수수료)
  └─ /my/developer              개발자 포털 (API 키·문서)

/my 의 거래 funnel 역할

모든 카드는 "다음 액션"을 명시한다 (예: "L2 자료 열람 대기 중인 매물 3건")

Deal Access Score는 항상 보이게 — 점수가 떨어지면 사용자가 자기 자산 손실로 인식

Admin 연결

/admin/users → 사용자 권한·KYC·티어

/admin/billing → 정책·환불·쿠폰

3. Admin Console — 12 Pages, Complete Control

3.1 Admin은 모든 사용자 화면의 부모다

| Admin 페이지 | Sub-routes | 통제 대상 (사용자 surface) |
| --- | --- | --- |
| /admin | dashboard | — (KPI 모니터링) |
| /admin/users | list / approvals / kyc / roles | /my, 모든 인증 |
| /admin/listings | all / review / masking / featured / reports | /exchange/* |
| /admin/deals | active / archived / disputes / monitor | /deals/* |
| /admin/billing | transactions / settlements / coupons / pricing / refunds | /my/billing, 에스크로 |
| /admin/content | notices / banners / news / guides / glossary / faqs / testimonials | /, /notices, /services/learn |
| /admin/experts | experts / partners / verifications / settlements | /services/experts |
| /admin/settings | site / nav / permissions / admins / locales | 전사 |
| /admin/system | database / api / modules / errors / infra / migrations | — |
| /admin/analytics | cohort / funnel / performance / compliance | — |
| /admin/security | audit-logs / masking / mfa / tenants / piit | 보안 |
| /admin/ml | price-data / rights-rules / market-data / rag-corpus / model-versions / eval / feedback | AI 전체 |

3.2 Admin → User Surface Data Flow

사례 1 — 매물 심사 흐름

[매도자]                    [Admin]                      [매수자]
─────                       ───────                      ───────
/exchange/sell  ───등록───► /admin/listings/review
                                  │
                                  ├─ AI 마스킹 자동 검토
                                  ├─ 운영자 1차 검토
                                  ├─ 거부 → 매도자에게 피드백
                                  └─ 승인 ─────────────► /exchange/[id] 노출
                                                          (L0 카드, L1 본문, L2 vault)

사례 2 — AI 가격 가이드 데이터 흐름

[Admin]                                     [User]
───────                                     ──────
/admin/ml/price-data
  ├─ 과거 거래 CSV 업로드
  ├─ 데이터 정제·검증
  ├─ XGBoost 재학습
  └─ 모델 v1.X 배포 ───────────────────► /exchange/sell (Step 3)
                                          /analysis/[id] #valuation
                                          /deals/[id]/ai

사례 3 — 콘텐츠 관리 흐름

[Admin]                                     [User]
───────                                     ──────
/admin/content/banners ───────────────────► / (홈 hero 배너)
/admin/content/notices ───────────────────► /notices, 알림 센터
/admin/content/news ──────────────────────► /services/learn (뉴스 탭)
/admin/content/guides ────────────────────► /guide/[topic]
/admin/content/glossary ──────────────────► /services/learn/glossary
/admin/content/faqs ──────────────────────► /support, AI Copilot RAG
/admin/content/testimonials ──────────────► / (홈 후기 섹션)

4. Gap Analysis — 준비 / 부족 / 개선

4.1 비즈니스 모델 영역

준비된 것 ✅

4단계 티어 모델 (L0~L3) 명확히 정의

8단계 락인 funnel 명확히 정의

5-stream 매출 모델 설계

Unit Economics 가설

Risk Matrix

McKinsey 스타일 기획서 1종

부족한 것 ❌

실제 매도 기관 인터뷰 부재 — 5곳 이상 deep interview 필요

수수료 구조의 가격 탄력성 검증 안 됨 — 1.6%가 적정한지 시장 검증 필요

Exclusive Deal 계약 템플릿 부재 — 법무 검토 필요

금융위 사전 협의 진행 안 됨 — 컴플라이언스 리스크

경쟁 분석에 글로벌 사례(Reorg, Octus) 깊이 부족

개선 필요 ⚠️

정보 사업 vs 거래 사업의 LTV 차이를 자체 데이터로 입증 필요 (현재는 가설)

Beachhead 1 (캐피탈/AMC 5곳)에 대한 구체적 타겟 리스트 작성

Series A 펀드 ₩120억 근거의 세부 use of fund 작성

4.2 기술 개발 영역

준비된 것 ✅

Next.js 15 App Router 기반 페이지 구조 (283 → 70개로 정리)

4단계 티어 모델 코드 (lib/access-tier.ts)

매물 카탈로그 (/exchange) 카드+리스트 뷰

페이지 트랜지션·모달 buggy fix 완료

Supabase + RLS 기본 구조

일부 AI 분석 페이지

부족한 것 ❌

딜룸 8 Tabs 미구현 — 현재 /deals/[id]는 셸만 존재

워터마크·DRM 모듈 부재 — 자료 다운로드 차단 안 됨

Signed URL 시스템 부재 — TTL 5분 자료 접근 모듈 필요

에스크로 모듈 부재 — 토스페이먼츠 연동 안 됨

Deal Access Score 엔진 부재

Audit Log (append-only) 미구현

AI 5대 기능 중 가격 가이드만 데모 수준

Admin Console 12개 페이지 중 7개만 존재, ML 영역 전무

하이브리드 미팅 모듈 부재 — Zoom/Meet 통합·녹화·AI 회의록

PII 마스킹 파이프라인 부분 구현 — OCR + NER 미구현

개선 필요 ⚠️

모든 페이지의 인라인 style={{}} → 디자인 토큰 시스템으로 마이그레이션

모달은 반드시 React Portal로 렌더 (transform 부모 회피)

페이지 트랜지션은 opacity-only (translate 금지)

React Query 도입 — 현재 useState/useEffect 패턴 과다

서버 컴포넌트 전환 — 현재 너무 많은 'use client'

4.3 디자인 영역

준비된 것 ✅

/exchange 메인 페이지 (다크 NPL 트레이딩 톤, 9/10)

TierBadge, CompletenessBadge 등 NPL-specific 컴포넌트 일부

카드/리스트 뷰 토글

Sticky 필터바

KPI strip 패턴

부족한 것 ❌

디자인 토큰 시스템 부재 — 색·타입·간격·elevation 일관성 0

컴포넌트 라이브러리 부재 — Card/Button/Input 등 재사용 컴포넌트 흩어짐

/exchange 외 페이지 톤앤매너 미완성 (사용자 직접 지적)

/exchange 하위 페이지 디자인 미완성 (사용자 직접 지적)

Empty state·Loading state·Error state 일러스트 부재

모바일 반응형 부분 구현

다크/라이트 모드 일관성 부족

글로벌 톱티어(Stripe·Linear·Mercury) 벤치마크 적용 안 됨

개선 필요 ⚠️

매물 ↔ 딜룸 ↔ 분석 ↔ 서비스 ↔ 내정보 5개 영역의 시각적 일관성 확보

관리자 영역의 차분한 운영 톤 (사용자 영역과는 다른 정체성)

인터랙션 마이크로 애니메이션 (Linear 수준)

5. Action Plan — 90 Days × 3 Tracks

5.1 3개 트랙 동시 실행

Track A — Business (CEO/BD)

| Week | Action | Output |
| --- | --- | --- |
| W1-2 | 매도 기관 5곳 인터뷰 | Pain point 보고서 |
| W3-4 | Exclusive Deal 계약 템플릿 작성 | 법무 검토 통과 |
| W5-6 | 금융위 사전 협의 신청 | 회의록 |
| W7-8 | Beachhead 1 타겟 리스트 (캐피탈/AMC 30곳) | CRM 등록 |
| W9-12 | Beachhead 1 영업 활동 시작 | 5곳 LOI |

Track B — Engineering (CTO/Dev)

| Week | Action | Output |
| --- | --- | --- |
| W1 | 디자인 토큰 시스템 (lib/design-tokens.ts) | 토큰 모듈 |
| W1-2 | 모달 Portal 강제 (재발 방지) | components/ui/dialog.tsx |
| W2-3 | DB 스키마 v6 마이그레이션 (deal_rooms, audit_logs, access_scores) | Supabase migration |
| W3-5 | 딜룸 8 Tabs 구현 (P0) | /deals/[id]/* |
| W5-6 | 워터마크 + Signed URL 모듈 | lib/document-protection.ts |
| W6-8 | LOI 폼·협상 채팅·열람 로그 | 딜룸 코어 완성 |
| W8-10 | AI 가격 가이드 v2 (XGBoost 재학습) | /admin/ml/price-data |
| W10-12 | Admin Console 12 페이지 완성 (특히 /admin/ml) | 운영 가능 상태 |

Track C — Design (Design Lead/Frontend)

| Week | Action | Output |
| --- | --- | --- |
| W1-2 | 디자인 토큰 시각화 (Storybook) | Token reference |
| W2-3 | 컴포넌트 라이브러리 1차 (50개 핵심) | Storybook |
| W3-5 | /exchange/[id] 풀 디자인 (P0) | 시안 + 구현 |
| W5-7 | /deals/[id] 8 Tabs 디자인 (P0) | 시안 + 구현 |
| W7-9 | /exchange/sell 위저드 디자인 (P0) | 시안 + 구현 |
| W9-11 | /analysis, /services, /my 톤앤매너 통일 | 5개 영역 일관성 |
| W11-12 | 모바일 반응형 + 다크/라이트 모드 통일 | 출시 가능 상태 |

5.2 90일 후 도달 상태

Business
─────────
✅ 매도 기관 5곳 LOI 확보
✅ Exclusive Deal 계약 1건 체결
✅ 금융위 사전 협의 완료
✅ Series A 자료 80% 완성

Engineering
───────────
✅ 딜룸 8 Tabs 완성 (락인 핵심)
✅ AI 가격 가이드 v2 운영
✅ Admin Console 12개 완성
✅ 워터마크·Signed URL·열람 로그 작동
✅ Audit Trail append-only 운영

Design
──────
✅ 디자인 토큰 시스템 100%
✅ 5개 영역 톤앤매너 통일
✅ 글로벌 톱티어 수준 도달 (8/10)
✅ 모바일·다크모드 일관성

6. Connected Experience — 5 Critical Connection Rules

6.1 모든 연결은 5개 규칙을 따른다

Rule 1 — Single Source of Truth

동일한 데이터는 단 한 곳에서만 입력되고, 모든 곳에서 참조된다. 매물 정보는 /admin/listings에서만 입력되고, /exchange, /deals, /analysis, /my 모두 참조한다.

Rule 2 — Forward Action

모든 페이지에는 다음 단계 액션이 명시되어야 한다. "/exchange/[id]"는 "L1 인증 → L2 자료 → LOI 제출" funnel을 시각적으로 보여준다.

Rule 3 — Backward Reference

모든 페이지에는 어디에서 왔는지 표시되어야 한다 (브레드크럼). /deals/[id]에는 "← npl-2026-0412 매물에서 시작된 거래" 가 항상 보인다.

Rule 4 — Admin Mirror

모든 사용자 화면에는 그것을 통제하는 Admin 화면이 1:1 매칭된다. 사용자가 보는 무언가가 코드에 하드코딩되어 있으면 안 된다 (콘텐츠는 모두 DB).

Rule 5 — AI Augmented

모든 거래 의사결정 화면에는 AI 보조가 옵션으로 존재한다. "이 매물 어때?" 버튼이 모든 매물 카드에 있고, 클릭하면 AI Copilot이 이 매물을 컨텍스트로 응답한다.

6.2 연결되지 않은 페이지는 삭제한다

거래 funnel과 무관한 페이지는 즉시 통합·삭제 (예: /about, /psychology → /guide)

정보만 제공하는 페이지는 funnel 액션을 추가하거나 삭제

관리자에서 통제할 수 없는 하드코딩 콘텐츠는 DB로 이전 후 삭제

7. 최종 의사결정 사항

7.1 합의가 필요한 6가지

| # | 의사결정 | 권고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 딜룸 8 Tabs를 P0로 설정하고 모든 기술 자원의 30% 투입할 것인가? | YES |
| 2 | Admin Console /admin/ml 을 P0로 설정하고 AI 데이터 공급을 통제할 것인가? | YES |
| 3 | 디자인 토큰 시스템을 도입하고 모든 인라인 스타일을 마이그레이션할 것인가? | YES |
| 4 | 매도 기관 인터뷰 5곳을 90일 내 완료할 것인가? | YES |
| 5 | 금융위 사전 협의를 60일 내 신청할 것인가? | YES |
| 6 | 거래 funnel과 무관한 페이지를 모두 삭제할 것인가? | YES |

7.2 마지막 한 줄

NPLatform의 모든 화면은 거래 funnel의 한 점이고, 모든 데이터는 관리자에서 흘러나오며, 모든 의사결정은 AI가 보조한다.  이 세 가지가 동시에 작동하지 않는 페이지는 NPLatform에 존재할 자격이 없다.

— 끝 —

Part D — 글로벌 벤치마크 & 12개월 로드맵

NPLatform_Global_Benchmark_and_Roadmap.md

NPLatform — Global Benchmark & Development Roadmap

글로벌 톱티어 핀테크·플랫폼 기업 대비 현재 수준 진단과 개발 방향

Strictly Confidential — 2026-04-07 · v1.0

이 문서가 답하는 질문  1. NPLatform이 모방하고 추월해야 할 글로벌 톱티어 기업은 누구인가? 2. 9개 핵심 역량 영역에서 우리의 현재 수준은 톱티어 대비 몇 점인가? 3. 각 영역에서 톱티어에 도달하기 위한 구체적 개발 항목은 무엇인가? 4. 비즈니스 / 기술 / 디자인 3축에서 90일·6개월·12개월 마일스톤은 무엇인가?

0. Executive Summary — 현재 수준과 목표

0.1 Overall Maturity Score

현재 NPLatform의 종합 성숙도는 글로벌 톱티어 대비 약 32/100 점이다. 90일 안에 50점, 6개월 안에 70점, 12개월 안에 85점에 도달해야 카테고리 리더가 된다.

Exhibit 0.1 — 9 Capability Maturity (vs Global Top Tier)

| # | Capability | 글로벌 벤치마크 | 현재 점수 | 90일 목표 | 12개월 목표 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 거래 인프라 (Trading Core) | Carta, AngelList | 25 | 50 | 90 |
| 2 | 딜룸 / 데이터 룸 | Intralinks, Datasite | 20 | 60 | 90 |
| 3 | AI / Vertical Intelligence | Reorg, Octus, Pitchbook | 30 | 50 | 80 |
| 4 | 결제 / 정산 / 에스크로 | Stripe, Toss | 15 | 50 | 85 |
| 5 | 신원·보안·컴플라이언스 | Plaid, Persona | 35 | 60 | 90 |
| 6 | 디자인 시스템 | Linear, Stripe, Mercury | 35 | 65 | 90 |
| 7 | 데이터 / 분석 | Bloomberg, Pitchbook | 30 | 50 | 80 |
| 8 | 모바일·반응형 | Toss, Cash App | 25 | 50 | 80 |
| 9 | Admin / Ops Console | Linear, Retool | 40 | 70 | 90 |
|  | 종합 | — | 28.3 | 56.1 | 86.1 |

Insight: 우리는 9개 영역 중 단 한 곳에서도 글로벌 톱티어에 근접하지 못한다. 그러나 12개월 내 8개 영역에서 80점 이상에 도달할 수 있는 명확한 경로가 존재한다.

1. Capability 1 — 거래 인프라 (Trading Core)

1.1 Benchmark — Carta, AngelList, Bloomberg Terminal

톱티어가 잘하는 것

| 회사 | 핵심 강점 | NPLatform이 배워야 할 것 |
| --- | --- | --- |
| Carta | 비공개 시장 자산을 디지털화하여 거래 가능한 형태로 변환 | 자산 발행 → 매칭 → 결제까지 단일 흐름 |
| AngelList | 양면 시장(스타트업 ↔ 투자자)을 syndicate 구조로 효율화 | LP 신뢰 + GP 권한의 균형 |
| Bloomberg Terminal | 데이터 밀도 + 단축키 중심 워크플로우 | 데이터를 '시각적으로' 압축하는 능력 |
| Robinhood | 복잡한 금융 상품을 모바일 친화적으로 단순화 | 진입 장벽 ↓ |

1.2 NPLatform 현재 수준 — 25/100

✅ 가지고 있는 것

매물 카탈로그 (/exchange) — 카드/리스트/지도 토글

4단계 티어 모델 (L0~L3)

AI 등급·완성도 점수 시각화

Sticky 필터바, KPI strip

❌ 없는 것 (Critical Gaps)

거래 발생 메커니즘 부재 — 클릭은 가능하지만 거래가 일어나지 않음

실시간 호가/입찰 시스템 부재

포트폴리오 추적 부재

자산 발행(매물 등록) 위저드 미완성

단축키·데이터 밀도 부재 (Bloomberg 수준)

1.3 개발 방향

Phase 1 (M1) — 거래 발생 가능 상태

/exchange/sell 위저드 4단계 완성 (Step 1-4)

LOI 제출 → /deals/[id] 자동 생성 connection

입찰 카운트다운 + 실시간 업데이트 (Supabase Realtime)

Phase 2 (M2-3) — 거래 워크플로우 강화

대량 등록 (/exchange/bulk-upload) — CSV + AI OCR

매수 수요 (/exchange/demands) — 역경매 매칭

포트폴리오 (/my/portfolio) — 관심·보유·비교

Phase 3 (M4-6) — Bloomberg Terminal 수준 데이터 밀도

단축키 시스템 (Cmd+K palette, j/k navigation)

데이터 그리드 모드 (한 화면 50+ 매물)

사용자 정의 워치리스트

다중 차트 분할 뷰

2. Capability 2 — 딜룸 / 데이터 룸 (Deal Room)

2.1 Benchmark — Intralinks, Datasite, DealRoom.net

톱티어가 잘하는 것

| 회사 | 핵심 강점 |
| --- | --- |
| Intralinks | 글로벌 M&A 표준 데이터룸. 워터마크·DRM·열람 추적의 황금 표준 |
| Datasite (Merrill) | AI 기반 자료 정리 + Q&A 워크플로우 |
| DealRoom.net | M&A 프로세스 + 데이터룸 통합 |
| Firmex | 사용성과 보안의 균형 |

그들의 핵심 기능 (우리가 모두 가져야 함)

동적 워터마크 — 열람자별 이름·이메일·시간이 모든 페이지에 박힘

다운로드 통제 — 다운로드 차단 / 제한 / TTL Signed URL

열람 로그 — 누가, 언제, 몇 초, 어느 페이지를 봤는지 모두 기록

Q&A 워크플로우 — 매수자 질문 → 매도자 답변 → 모든 매수자 공유 (선택)

버전 관리 — 자료 갱신 시 이전 버전 보존

권한 매트릭스 — 사용자 그룹 × 폴더 × 권한

AI 자료 분류 — 업로드 즉시 카테고리 자동 분류

2.2 NPLatform 현재 수준 — 20/100

✅ 가지고 있는 것

/deals/[id] URL 라우트 (셸만 존재)

4단계 티어 모델 (L3 = 딜룸 진입)

❌ 없는 것 (Critical Gaps)

8 Tabs 미구현 (개요·자료·AI·실사·Q&A·오퍼·계약·정산)

워터마크 모듈 0

Signed URL 시스템 0

열람 로그 0

권한 매트릭스 0

자료 버전 관리 0

딜룸 내 화상회의 0

온라인+오프라인 미팅 통합 0

2.3 개발 방향 — 딜룸이 NPLatform의 심장

Phase 1 (M1-2) — 8 Tabs 셸 + 핵심 보안

/deals/[id]/overview - 자산 요약, 진행 단계, 카운트다운

/deals/[id]/documents - 자료 vault + 워터마크 + 다운로드 통제

/deals/[id]/qa - 매수자 ↔ 매도자 채팅

/deals/[id]/offers - LOI 제출, 협상 히스토리

lib/document-protection.ts - Signed URL (TTL 5분), 워터마크 렌더링

lib/audit-log.ts - Append-only 열람 로그

Phase 2 (M3-4) — AI · 실사 · 협상

/deals/[id]/ai - 가격·권리·시세 분석을 딜 컨텍스트에서 호출

/deals/[id]/inspection - 온라인 미팅 예약 (Zoom/Meet 통합) + 오프라인 일정

미팅 자동 녹화 + AI 회의록 → 딜룸 영구 저장

Q&A AI 자동 답변 초안 (매도자 시간 절약)

Phase 3 (M5-6) — 계약 · 정산 · 운영

/deals/[id]/contract - AI 계약서 생성 + 전자서명

/deals/[id]/settlement - 에스크로 + 자동 정산

/admin/deals - 운영 모니터링 + 분쟁 조정

권한 매트릭스 (매수자 / 매도자 / 변호사 / 운영팀 그룹)

3. Capability 3 — AI / Vertical Intelligence

3.1 Benchmark — Reorg, Octus, Pitchbook, Bloomberg

톱티어가 잘하는 것

| 회사 | 핵심 강점 | 데이터 자산 |
| --- | --- | --- |
| Reorg | 부실채권·구조조정 정보의 글로벌 표준 | 5만+ 케이스 DB, 1000+ 변호사 네트워크 |
| Octus (구 Reorg Research) | 권리 우선순위·법원 판례 자동 분석 | 200만+ 법원 문서 NLP |
| Pitchbook | M&A·VC 거래 데이터의 결정판 | 350만+ 회사 + 35만+ 거래 |
| Bloomberg LP | 금융 데이터 + 분석 + 채팅의 통합 | 압도적 데이터 깊이 |

그들의 핵심 — Vertical Data Moat

그들은 GPT-4보다 똑똑한 게 아니라, GPT-4가 모르는 도메인 데이터를 가지고 있다. NPLatform도 같은 길을 가야 한다 — 한국 NPL/부동산의 Vertical RAG.

3.2 NPLatform 현재 수준 — 30/100

✅ 가지고 있는 것

/analysis 페이지 셸

/analysis/copilot UI

/analysis/simulator (경매 수익률)

AI 등급 (S/A/B/C) 표시

자료 완성도 점수

❌ 없는 것

자체 학습 데이터셋 부재 (Reorg는 5만건, 우리는 0건)

Vertical RAG 미구현

5대 AI 기능 중 4개가 데모 수준

Admin에서 AI 데이터 공급 인터페이스 부재

모델 버전 관리 부재

AI 응답 품질 모니터링 부재

3.3 개발 방향

데이터 자산 구축 (가장 중요)

한국 NPL 거래 5만건 데이터셋 (Crawling + 매도 기관 협력)

대법원 판례 임베딩 (권리분석용)

한국감정원·KB·실거래가 (시세분석용)

금융위 가이드라인 + Q&A (Copilot용)

AI 5대 기능 정식 출시 (M3-4)

| 기능 | 모델 | Admin 데이터 입력 | 사용자 surface |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 가격 가이드 | XGBoost + LLM 후처리 | /admin/ml/price-data | /exchange/sell, /analysis/[id] |
| AI 권리분석 | LLM (RAG, 판례) | /admin/ml/rights-rules | /analysis/[id], /deals/[id]/ai |
| AI 시세분석 | 통계 + 외부 API | /admin/ml/market-data | /analysis/[id], /exchange/[id] |
| AI 계약서 생성 | LLM (Few-shot) | /admin/content/contracts | /deals/[id]/contract |
| AI Copilot | LLM (RAG, 멀티턴) | /admin/ml/rag-corpus | /analysis/copilot, 모든 페이지 |

Admin AI 통제 (M2-3)

/admin/ml/price-data - CSV 업로드, 데이터 정제, 재학습 트리거

/admin/ml/rights-rules - 권리 충돌 패턴, 우선순위 룰

/admin/ml/market-data - 월간 시세 데이터 갱신

/admin/ml/rag-corpus - 가이드·법규·판례 임베딩 관리

/admin/ml/eval-dashboard - AI 응답 품질 모니터링

/admin/ml/feedback-loop - 사용자 피드백 → 재학습 큐

4. Capability 4 — 결제 / 정산 / 에스크로

4.1 Benchmark — Stripe, Toss, Adyen, Wise

톱티어가 잘하는 것

| 회사 | 핵심 강점 |
| --- | --- |
| Stripe | API 우아함, 글로벌 표준, 마켓플레이스 정산 (Stripe Connect) |
| Toss Payments | 한국 결제의 사용자 친화 UX |
| Adyen | 엔터프라이즈 결제 + 위험 관리 |
| Wise | 국제 송금 비용 투명화 |

4.2 NPLatform 현재 수준 — 15/100

✅ 가지고 있는 것

/my/billing 페이지 셸

크레딧 개념 정의 (lib/credits.ts 일부)

❌ 없는 것

결제 PG 연동 0 (토스페이먼츠, 아임포트 등)

에스크로 모듈 0

자동 정산 모듈 0

세금계산서·영수증 자동 발행 0

환불 워크플로우 0

4.3 개발 방향

Phase 1 (M2) — 크레딧 결제

토스페이먼츠 연동 (카드·계좌이체·간편결제)

크레딧 충전 UI (/my/billing/credits)

거래 원장 (credit_ledger 테이블)

Phase 2 (M4) — 구독 결제

정기결제 시스템 (월/년)

구독 변경·취소·환불 워크플로우

영수증·세금계산서 자동 발행

Phase 3 (M5-6) — 에스크로 거래 정산

에스크로 계정 시스템

거래 클로징 시 자동 분할 정산 (매도자 / 플랫폼 / 전문가)

정산 보고서 (/my/billing/settlements)

/admin/billing/escrow 운영자 모니터링

5. Capability 5 — 신원·보안·컴플라이언스

5.1 Benchmark — Plaid, Persona, Onfido, Auth0

톱티어가 잘하는 것

| 회사 | 핵심 강점 |
| --- | --- |
| Plaid | 금융 계좌 연결의 표준 |
| Persona | KYC/KYB 워크플로우의 표준 |
| Onfido | 신분증·얼굴 인증 |
| Auth0 | 인증·MFA·SSO |

5.2 NPLatform 현재 수준 — 35/100

✅ 가지고 있는 것

Supabase Auth (이메일·OAuth)

MFA 페이지 셸

4단계 티어 모델 코드

PII 마스킹 기본 구조

❌ 없는 것

본인인증 (PASS) 연동 0

기관 KYB 워크플로우 0

NDA 전자서명 0

권한 매트릭스 미구현

감사 로그 (append-only) 미구현

GDPR/PIPA 컴플라이언스 부분 구현

5.3 개발 방향

Phase 1 (M1-2)

PASS 본인인증 연동

L1 자동 승급 로직

NDA 전자서명 (자체 모듈 또는 모두싸인 연동)

Phase 2 (M3-4)

기관 KYB (사업자등록증·금융기관 코드)

L2 보증금/크레딧 차감 워크플로우

/admin/users/kyc 검토 큐

Phase 3 (M5-6)

Append-only 감사 로그 (Postgres + WORM S3)

권한 매트릭스 (RBAC + ABAC)

PII 마스킹 파이프라인 (OCR + NER + Redaction)

컴플라이언스 대시보드 (/admin/security/compliance)

6. Capability 6 — 디자인 시스템

6.1 Benchmark — Linear, Stripe, Mercury, Vercel

톱티어가 잘하는 것

| 회사 | 핵심 강점 |
| --- | --- |
| Linear | 인터랙션 마이크로 애니메이션, 키보드 우선, 다크모드의 표준 |
| Stripe | 데이터 밀도 + 미니멀 톤, 글로벌 핀테크 vocabulary 정립 |
| Mercury | 차분한 confidence, 트레이딩 톤의 표준 |
| Vercel | 다크 미니멀의 정수, 코드 같은 화면 |
| Carta | 복잡한 금융을 단순하게 시각화 |

그들의 공통점

디자인 토큰 시스템 — 모든 색·간격·타입이 단일 출처

컴포넌트 라이브러리 — 50~200개 재사용 가능 컴포넌트

Storybook 또는 동등 — 디자인 시스템 문서화

마이크로 인터랙션 — 모든 클릭·호버에 0.15s 트랜지션

다크/라이트 일관성 — 두 모드가 동일한 경험 제공

모바일·데스크톱 동등 — 반응형이 아니라 양쪽 모두 최적화

Empty/Loading/Error 상태 — 디자인된 일러스트

타이포그래피 위계 — Display → H1~H6 → Body의 명확한 스케일

6.2 NPLatform 현재 수준 — 35/100

✅ 가지고 있는 것

/exchange 메인 페이지 (다크 NPL 트레이딩 톤, 9/10)

TierBadge, CompletenessBadge 등 NPL 컴포넌트 일부

framer-motion 페이지 트랜지션

Tailwind 4 + CSS variables 일부

❌ 없는 것

디자인 토큰 시스템 부재 (인라인 style={{}} 가 너무 많음)

컴포넌트 라이브러리 부재 (재사용 X, 페이지마다 인라인)

Storybook 부재

/exchange 외 페이지 톤앤매너 미완성 (사용자 직접 지적)

/exchange 하위 페이지 미완성 (사용자 직접 지적)

Empty/Loading/Error 일러스트 부재

모바일 부분 구현

다크/라이트 일관성 부족

6.3 개발 방향 — 가장 시급한 영역

Phase 1 (M1) — 토큰 시스템 구축

lib/design-tokens.ts 신설

Color (bg, brand, accent, text — 다크/라이트 mirror)

Typography scale (Display ~ Caption + Mono)

Spacing (4·8·12·16·20·24·32·40·56·72·96)

Radius, Shadow, Elevation

tailwind.config.ts에 토큰 매핑

CSS variable 자동 생성

Phase 2 (M1-2) — 컴포넌트 라이브러리 50개

Primitives    Button, Input, Select, Checkbox, Radio, Switch, Slider, Textarea
Layout        Container, Grid, Stack, Divider, Section
Display       Card, Badge, Avatar, Tag, Chip, Skeleton, EmptyState
Feedback      Alert, Toast, Tooltip, Popover, Dialog (★Portal!), Drawer
Navigation    Tabs, Breadcrumb, Pagination, Stepper, Sidebar
Data          Table, DataGrid, Tree, KanbanBoard, Calendar
Charts        Line, Bar, Donut, Heatmap, Sparkline (recharts)
NPL-specific  TierBadge, CompletenessBadge, AIGradeBadge,
              ListingCard, ListingRow, DealRoomTab, OfferCard,
              InspectionTimeline, WatermarkedDocument, AccessScoreRing,
              CreditMeter, LOIForm, PriceGuideWidget, RightsRiskMatrix

Phase 3 (M2-3) — 페이지 톤앤매너 통일 (P0~P3)

| 우선순위 | 페이지 | 현재 → 목표 |
| --- | --- | --- |
| P0 | /exchange/[id] | 5/10 → 10/10 (5d) |
| P0 | /deals/[id] 8 Tabs | 1/10 → 10/10 (7d) |
| P0 | /exchange/sell | 4/10 → 10/10 (4d) |
| P1 | /deals 칸반 | 5/10 → 10/10 (3d) |
| P1 | /analysis 대시보드 | 6/10 → 10/10 (3d) |
| P1 | /exchange/demands | 4/10 → 10/10 (3d) |
| P2 | /services/experts | 4/10 → 10/10 (2d) |
| P2 | /my 역할별 | 5/10 → 10/10 (4d) |
| P2 | /exchange/bulk-upload | 3/10 → 10/10 (3d) |
| P3 | /admin/* 12 페이지 | 6/10 → 9/10 (6d) |

Phase 4 (M3-4) — 마이크로 인터랙션 (Linear 수준)

모든 버튼 hover/active 0.15s 트랜지션

페이지 트랜지션 opacity-only (transform 금지 — modal 깨짐 방지)

모달은 반드시 React Portal

키보드 단축키 시스템 (Cmd+K palette)

Skeleton loader (모든 비동기 영역)

Toast 알림 시스템

Empty/Error state 일러스트 일관 적용

Phase 5 (M4-5) — 모바일·다크모드 일관성

모든 페이지의 모바일 (≤640) / 태블릿 (641~1023) / 데스크톱 (≥1024) 3-tier

다크/라이트 모드 100% 일관성

접근성 (a11y) WCAG AA 준수

7. Capability 7 — 데이터 / 분석

7.1 Benchmark — Bloomberg, Pitchbook, Crunchbase, CB Insights

톱티어가 잘하는 것

| 회사 | 핵심 강점 |
| --- | --- |
| Bloomberg | 데이터 깊이 + 실시간 + 분석 + 채팅의 통합 |
| Pitchbook | 비공개 시장 데이터의 결정판 |
| Crunchbase | 검색·필터·알림의 사용자 친화 |
| CB Insights | AI 기반 트렌드 인사이트 |

7.2 NPLatform 현재 수준 — 30/100

✅ 가지고 있는 것

/analysis 페이지 셸

/analysis/npl-index (NBI 주간 지수)

자료 완성도 점수

AI 등급

❌ 없는 것

시세 데이터 자동 수집 파이프라인 0

NBI 지수 자동 산출 0

트렌드 알림 0

사용자 정의 워치리스트 0

데이터 export (한정적, 워터마크 동반) 0

7.3 개발 방향

Phase 1 (M2-3)

매물 전체 검색 (/exchange?q=) Postgres FTS

사용자 정의 필터 저장

키워드 알림 (/my/notifications/keywords)

Phase 2 (M3-4)

NBI 주간 지수 자동 산출 cron

시세 데이터 자동 수집 (KB·한국감정원 API)

/analysis 대시보드 차트 풀세트

Phase 3 (M5-6)

워치리스트 (/my/portfolio/watchlist)

트렌드 알림 (가격 변동, 신규 매물)

워터마크 동반 PDF export (전문가 한정)

8. Capability 8 — 모바일 / 반응형

8.1 Benchmark — Toss, Cash App, Robinhood, KakaoBank

톱티어가 잘하는 것

| 회사 | 핵심 강점 |
| --- | --- |
| Toss | 한국 핀테크 모바일 UX의 정수 |
| Cash App | 단순함의 극치 |
| Robinhood | 복잡한 금융을 모바일에서 |
| KakaoBank | 한국 사용자의 마음을 잡는 디테일 |

8.2 NPLatform 현재 수준 — 25/100

✅ 가지고 있는 것

일부 페이지 반응형

PWA 기본 셸

Tailwind 반응형 utility

❌ 없는 것

체계적인 모바일 디자인 부재

모바일 전용 인터랙션 부재 (스와이프, 풀투리프레시 등)

모바일 네비게이션 미완성

딜룸의 모바일 워크플로우 0

8.3 개발 방향

Phase 1 (M2-3)

모바일 네비게이션 (하단 탭 5개)

/exchange 모바일 카드 뷰

/exchange/[id] 모바일 sticky CTA

/my 모바일 대시보드

Phase 2 (M4-5)

딜룸 모바일 (Tab을 swipe로)

모바일 알림 (FCM)

PWA 풀스크린 모드

Phase 3 (M6+)

iOS 앱 (Capacitor 또는 React Native 검토)

Android 앱 (TWA 또는 React Native)

9. Capability 9 — Admin / Ops Console

9.1 Benchmark — Linear, Retool, Notion Admin, Stripe Dashboard

톱티어가 잘하는 것

| 회사 | 핵심 강점 |
| --- | --- |
| Linear | 운영자도 사용자 같은 UX |
| Retool | 내부 도구 빠른 구축 |
| Notion Admin | 권한·설정의 단순함 |
| Stripe Dashboard | 데이터 시각화 + 액션 |

9.2 NPLatform 현재 수준 — 40/100

✅ 가지고 있는 것

/admin/* 12개 페이지 중 7개 셸

사이드바 + 메인 레이아웃

마스킹 큐, PII 감사 페이지

❌ 없는 것

`/admin/ml` 영역 전무 (AI 데이터 공급 인터페이스)

콘텐츠 관리 통합 부족

딜룸 모니터링 부족

운영 KPI 대시보드 부족

9.3 개발 방향

Phase 1 (M1-2) — Admin 12 페이지 셸 완성

/admin - KPI 대시보드

/admin/users - 회원 + KYC + 역할

/admin/listings - 매물 + 심사 + 마스킹 + 추천 + 신고

/admin/deals - 딜룸 모니터링 + 분쟁

/admin/billing - 결제 + 정산 + 쿠폰 + 요금제 + 환불

/admin/content - 공지 + 배너 + 뉴스 + 가이드 + 용어 + FAQ + 후기

/admin/experts - 전문가 + 파트너 + 검증 + 정산

/admin/settings - 사이트 + 내비 + 권한 + 관리자

/admin/system - DB + API + 모듈 + 에러 + 인프라

/admin/analytics - 코호트 + 퍼널 + 성능 + 컴플라이언스

/admin/security - 감사로그 + 마스킹 + MFA + 테넌트

/admin/ml - 모델 + 데이터 + RAG + 평가 + 피드백

Phase 2 (M2-3) — `/admin/ml` 풀세트 (AI의 모든 데이터 공급)

/admin/ml/price-data - 학습 데이터 CSV 업로드, 정제, 재학습

/admin/ml/rights-rules - 권리 충돌 룰셋

/admin/ml/market-data - 월간 시세 데이터 갱신

/admin/ml/rag-corpus - Copilot 지식 베이스 임베딩

/admin/ml/model-versions - 모델 버전 + A/B 테스트

/admin/ml/eval-dashboard - AI 응답 품질 점수

/admin/ml/feedback-loop - 사용자 피드백 → 재학습 큐

Phase 3 (M4-6) — 운영 자동화

/admin/automation - 매물 자동 추천 룰

알림 자동 발송 (가격 변동, 신규 매물)

분쟁 조정 워크플로우

10. Connected Roadmap — 90 Days · 6 Months · 12 Months

10.1 90-Day Sprint (Foundation)

Track A — Business

| Week | Action | KPI |
| --- | --- | --- |
| W1-2 | 매도 기관 5곳 인터뷰 | Pain point 보고서 |
| W3-4 | Exclusive Deal 계약 템플릿 | 법무 검토 통과 |
| W5-6 | 금융위 사전 협의 신청 | 회의록 |
| W7-8 | Beachhead 1 타겟 30곳 리스트 | CRM 등록 |
| W9-12 | Beachhead 1 영업 시작 | 5곳 LOI |

Track B — Engineering

| Week | Action | Output |
| --- | --- | --- |
| W1 | 디자인 토큰 시스템 | lib/design-tokens.ts |
| W2 | 모달 Portal 강제 | components/ui/dialog.tsx |
| W2-3 | DB v6 마이그레이션 | Supabase migration |
| W3-5 | 딜룸 8 Tabs (P0) | /deals/[id]/* |
| W5-6 | 워터마크 + Signed URL | lib/document-protection.ts |
| W6-8 | LOI · 협상 채팅 · 열람 로그 | 딜룸 코어 완성 |
| W8-10 | AI 가격 가이드 v2 | /admin/ml/price-data |
| W10-12 | Admin Console 12 페이지 | 운영 가능 |

Track C — Design

| Week | Action | Output |
| --- | --- | --- |
| W1-2 | 디자인 토큰 시각화 | Storybook |
| W2-3 | 컴포넌트 라이브러리 50개 | Storybook |
| W3-5 | /exchange/[id] 풀 디자인 | 시안 + 구현 |
| W5-7 | /deals/[id] 8 Tabs 디자인 | 시안 + 구현 |
| W7-9 | /exchange/sell 위저드 | 시안 + 구현 |
| W9-11 | /analysis, /services, /my 톤앤매너 | 5개 영역 일관 |
| W11-12 | 모바일 + 다크/라이트 | 출시 가능 |

90일 후 도달 점수

| Capability | 시작 | 90일 |
| --- | --- | --- |
| 거래 인프라 | 25 | 50 |
| 딜룸 | 20 | 60 |
| AI | 30 | 50 |
| 결제 | 15 | 50 |
| 보안 | 35 | 60 |
| 디자인 | 35 | 65 |
| 데이터 | 30 | 50 |
| 모바일 | 25 | 50 |
| Admin | 40 | 70 |
| 종합 | 28.3 | 56.1 |

10.2 6-Month Roadmap (MVP+)

M1 — Foundation (위 90일과 동일)

M2 — Listing & Discovery

/exchange/[id], /exchange/sell, /exchange/demands 풀구현

L0/L1 마스킹 파이프라인

검색·필터·지도 통합

M3 — DealRoom Core

8 Tabs 완성

워터마크 + Signed URL

LOI · 협상 채팅

열람 로그 · Audit Trail

하이브리드 미팅 모듈 v1 (온라인+오프라인 통합)

M4 — AI Layer

가격·권리·시세·계약·Copilot 정식 출시

/admin/ml 풀세트

크레딧 시스템

M5 — Contract & Settlement

계약서 자동 생성·전자서명

에스크로 + 토스페이먼츠 연동

자동 분할 정산

M6 — GTM Launch

Beachhead 1 영업 활동

PR 캠페인

베타 → GA 전환

Series A 자료

6개월 후 도달 점수

| Capability | 시작 | 6개월 |
| --- | --- | --- |
| 거래 인프라 | 25 | 75 |
| 딜룸 | 20 | 80 |
| AI | 30 | 70 |
| 결제 | 15 | 75 |
| 보안 | 35 | 80 |
| 디자인 | 35 | 80 |
| 데이터 | 30 | 65 |
| 모바일 | 25 | 65 |
| Admin | 40 | 85 |
| 종합 | 28.3 | 75 |

10.3 12-Month Roadmap (Category Leader)

M7-9 — Scale

매도 기관 5곳 → 15곳

등록 매물 1,200건

거래 건수 95건 / GMV ₩480억

모바일 앱 (iOS/Android)

M10-12 — Differentiate

Bloomberg 수준 데이터 밀도 (단축키, 데이터 그리드)

Linear 수준 인터랙션 디테일

Reorg 수준 데이터 자산 (5만건 NPL DB)

외부 실사 전문가 마켓

B2B SaaS (백오피스 화이트라벨)

12개월 후 도달 점수

| Capability | 시작 | 12개월 | 글로벌 톱티어 |
| --- | --- | --- | --- |
| 거래 인프라 | 25 | 90 | 100 |
| 딜룸 | 20 | 90 | 100 |
| AI | 30 | 80 | 100 |
| 결제 | 15 | 85 | 100 |
| 보안 | 35 | 90 | 100 |
| 디자인 | 35 | 90 | 100 |
| 데이터 | 30 | 80 | 100 |
| 모바일 | 25 | 80 | 100 |
| Admin | 40 | 90 | 100 |
| 종합 | 28.3 | 86.1 | 100 |

12개월 후 NPLatform은 글로벌 톱티어의 86% 수준에 도달한다. 한국 NPL 카테고리에서는 100% 리더가 된다.

11. Final Recommendations — 의사결정 사항

11.1 합의가 필요한 9가지

| # | Decision | 권고 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9개 Capability 모두를 동시에 진행할 것인가? | YES | 단일 영역 강화는 락인을 만들지 못함 |
| 2 | 디자인 토큰 시스템 도입 (W1) | YES | 모든 후속 작업의 기반 |
| 3 | 딜룸 8 Tabs를 P0 최우선 (W3-8) | YES | NPLatform의 심장 |
| 4 | /admin/ml 풀세트 구축 (W8-12) | YES | AI는 데이터의 함수 |
| 5 | 자체 NPL 데이터셋 5만건 구축 시작 | YES | Reorg 수준 vertical moat |
| 6 | 토스페이먼츠 + 에스크로 연동 (M5) | YES | 거래 락인의 마지막 조각 |
| 7 | 모바일 앱 (iOS/Android) 개발 (M7-9) | YES | 한국 핀테크 표준 |
| 8 | Storybook 도입 (W2) | YES | 컴포넌트 일관성 |
| 9 | Series A 펀딩 ₩120억 준비 (M6) | YES | 12개월 내 카테고리 리더 |

11.2 마지막 한 줄

글로벌 톱티어는 모방의 대상이 아니라 측정의 기준이다. 9개 Capability 모두에서 80점을 넘는 순간, 우리는 한국 NPL의 카테고리 리더가 된다. 그 순간부터 일본·동남아로 확장이 시작된다.

— 끝 —