STRATEGIC TRANSFORMATION REPORT

NPLatform

규제 준수형 NPL 거래 인프라로의 전면 전환

From Information Portal to Transaction Infrastructure

Engagement Period 30 Business Days (6 Phases) Target Outcome 연 매출 920억 · 매각자 락인율 85% Regulatory Scope 개인정보보호법 · 신용정보법 · 전자금융거래법 Version v4.0 (2026-04-07)

01  Executive Summary

KEY TAKEAWAY NPLatform은 '정보 포털'에서 '거래 인프라'로 전환하여, 규제 준수 기반 4단계 정보 공개 모델과 자동 마스킹 파이프라인을 통해 연 920억 매출과 85% 매각자 락인율을 달성한다.

▌ Situation — 현재 상황

국내 NPL 시장은 약 30조원 규모이나 거래가 금융기관 간 폐쇄 네트워크에 집중되어 있음

기존 플랫폼들은 '정보 제공'에 머물러 매각자·매수자가 연결된 뒤 플랫폼을 이탈(disintermediation)

채무자 개인정보·신용정보 노출 이슈로 금감원·금융위 규제 대응이 플랫폼화의 핵심 장벽

▌ Complication — 전환이 시급한 이유

정보 비대칭을 무기로 한 기존 모델은 공급자(AMC·금융기관)의 정보 우위 앞에서 가치 창출 실패

개인정보 보호 리스크가 미해결 상태에서는 기관 고객 확보 및 투자 유치가 구조적으로 불가능

수수료 상한 규제 환경(양측 각 0.9% 이내)에서 단순 중개 모델로는 수익성 확보 어려움

▌ Resolution — 핵심 권고 (Governing Thought)

"담보는 열고, 사람은 가린다. 거래는 묶고, 정보는 지킨다."

핵심 투자판단 정보(채권잔액·매각희망가·감정평가서)를 L0 공개로 전환 → 트래픽·SEO 유입 극대화

채무자 개인정보는 자동 마스킹 + 계약 체결 후 법적 절차로만 이전 → 규제 리스크 제로

NDA·LOI·에스크로·계약서 전자화로 거래 실행 인프라 독점 → 매각자·매수자 양방향 락인

자료 완성도 점수(0~10)로 금융기관 간 자료 품질 경쟁 유도 → 플랫폼 자산 자체가 경쟁력

▌ Expected Impact — 12개월 목표

| KPI | 목표 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 월간 상장 건수 | 100건+ | 저축은행·AMC 전속계약 30곳 |
| 거래 완결률 | 35%+ | 에스크로 의무화 + NDA 락인 |
| 매각자 락인율 (재상장) | 85%+ | 업계 최저 0.5% + AI 평가툴 |
| 연 거래 총액 | 6,000억+ | 평균 딜 50억 × 월 100건 |
| 연 매출 | 920억+ | 수수료·구독·에스크로·SaaS 합산 |
| 개인정보 침해 사고 | 0건 | 자동 마스킹 + PII 분리 저장 |

02  Current State Diagnostic

▌ 2.1  개발 현황 (As-Is)

| 영역 | 현재 상태 | 전략 v4 적합성 |
| --- | --- | --- |
| /exchange 목록·상세 | 구현 완료 | 중 — 필드 확장 및 티어 게이팅 필요 |
| /exchange/demands (매수 수요) | 구현 완료 | 상 |
| /exchange/institutions | 구현 완료 | 상 |
| 티어 시스템 (L0~L3) | 미구현 | 최우선 과제 |
| 자동 마스킹 파이프라인 | 미구현 | 최우선 과제 |
| NDA·LOI 전자서명 | 미구현 | 최우선 과제 |
| 전문투자자 인증(KYC) | 미구현 | 우선 |
| PII 분리 저장 DB | 미구현 | 우선 |
| 자료 완성도 점수 | 미구현 | 우선 |
| 관리자 마스킹 검수 | 미구현 | 우선 |

▌ 2.2  4대 구조적 갭 (MECE)

Gap 1.  규제 준수 기반 부재

개인정보·신용정보 관련 자동 처리 체계가 없어 금융기관 고객 확보 불가

DPO 조직·ISMS-P 인증·개인정보 영향평가 등 필수 요건 미충족

Gap 2.  티어 기반 정보 공개 모델 부재

현재는 모든 사용자가 동일 정보에 접근 → 트래픽 유입·락인 기제 없음

게이팅(NDA/LOI)을 통한 거래 의사 스크리닝 불가

Gap 3.  거래 실행 인프라 부재

NDA·LOI·에스크로·계약서 전자화 기능 없음 → 거래가 플랫폼 외부에서 완결됨

감사 로그·비우회 조항 등 법적 보호 장치 부재

Gap 4.  정보 품질 차별화 장치 부재

금융기관별 자료 수준 격차가 그대로 노출되어 매수자 신뢰 저하

매각자에게 자료 보충 인센티브가 없어 품질 개선 동기 부재

03  Strategic Framework

▌ 3.1  5대 전략 축

| Pillar | 핵심 원리 | 실행 메커니즘 |
| --- | --- | --- |
| ① Graduated Disclosure | 티어별 정보 공개 | L0→L1→L2→L3 단계별 해금 |
| ② Regulatory Compliance | 개인정보 완전 보호 | 자동 마스킹 + PII 분리 저장 |
| ③ End-to-End Process | 거래 전 과정 내재화 | NDA→LOI→에스크로→계약 |
| ④ Institution Lock-in | 공급자 전속화 | 최저 수수료 + AI 평가 + B2B SaaS |
| ⑤ Legal Safeguards | 우회 방지 법적 장치 | 비우회 조항·감사로그·위약금 |

▌ 3.2  4단계 정보 공개 모델

McKinsey 7-Step 공개 전략을 NPL 거래 특성에 맞춰 4단계로 재구성한다. 핵심은 '판단에 필요한 정보'는 공개하되 '거래 실행에 필요한 권한'을 유료화하는 것이다.

| Tier | 진입 조건 | 공개 필드 (누적) | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 | 무료·무로그인 | 채권잔액, 매각희망가, 할인율, 감정평가 요약, 담보종류, 지역(읍/면/동), 채무자유형 | 트래픽·SEO 유입 |
| L1 | 본인인증 | 감정평가서 PDF(마스킹), 등기요약, 권리관계, 임차요약, 유사 낙찰가, Q&A | 회원 풀 확보 |
| L2 | 전문투자자 + NDA | 등기 원본, 실사 사진, 재무제표(법인), 채무자 통계(비식별), 매각자 기관명 | 진지한 매수자 스크리닝 |
| L3 | LOI + 매각자 승인 | 매각자 공식 채널, 실사 원본, 협상 테이블, 에스크로 개설, 계약서 | 거래 완결 (플랫폼 락인) |

▌ 3.3  정보 완성도 시스템 (Data Completeness Score)

금융기관마다 보유 자료 수준이 달라 일부 항목은 미제공 가능 — 이를 투명하게 점수화

필수(L0) 5점 + 선택(L1) 5개 항목 × 1점 = 총 10점

매물 카드에 '자료 8/10' 뱃지 표시, 미제공 항목은 ✗로 명시 (빈칸·추정치 금지)

완성도 9 이상 매물은 프리미엄 노출 무료 → 매각자의 자료 보충 동기 자연 유도

▌ 3.4  규제 준수 아키텍처

A. 개인정보 4중 방어선

[L1] 규칙: 매각자 업로드 시 자동 마스킹(정규식 + NER)

[L2] 검수: 매각자 1차 확인 + 운영자 2차 이중 검수

[L3] 격리: 민감 필드는 별도 암호화 테이블(debtor_sensitive_data)에 분리

[L4] 감사: 모든 L2/L3 접근 로그(pii_access_log) + 이상 패턴 탐지

B. 법적 포지셔닝

통신판매중개업자로서 중개 서비스만 제공, 채권 매매 당사자 아님

에스크로는 시중은행 파트너 연동 (전자금융거래법 라이선스 직접 보유 회피)

신용정보는 신용정보원 비식별 통계 데이터만 활용

금융위 NPL 매각 규정(공고·경쟁입찰)을 전자화하여 규제당국과 협력 포지션 구축

04  Operating Model

▌ 4.1  Revenue Model — 수수료 상한 0.9% 대응

| 수익원 | 요율 / 단가 | 연 매출 추정 |
| --- | --- | --- |
| 매각자 거래 수수료 | 0.5% 기본 ~ 0.9% (옵션) | 300억 |
| 매수자 거래 수수료 | 0.5% 기본 ~ 0.9% (옵션) | 300억 |
| 구독 (Pro 49만/월) | 전문투자자 500명 | 30억 |
| 구독 (Institutional 490만/월~) | 기관 50곳 | 30억 |
| 에스크로 수수료 | 0.3% | 180억 |
| 실사 대행·계약서 | 건당 300~1,500만원 | 50억 |
| B2B SaaS (마스킹·대시보드) | 연 1~5억 × 20곳 | 30억 |
| 합계 |  | 920억 |

▌ 4.2  Lock-in Architecture — 플랫폼 방어 장치

공급자 (매각자) 락인

업계 최저 수수료 0.5% (기존 중개 1~2%, 경매 3~5%)

AI 자동 평가 + 포트폴리오 대시보드 → 금융기관 내부 툴 대체

전속 매각 계약: 연 최소 규모 보장 시 수수료 0.3% 할인

포트폴리오 일괄 상장 + 자동 마스킹 → 운영 비용 절감

수요자 (매수자) 락인

NDA 비우회 조항: 체결 후 6개월 내 직거래 시 위약금(거래가 5%)

에스크로 의무화: 자금 흐름이 플랫폼을 통과

계약 이력·평판·거래 기록이 플랫폼에만 축적

유사 낙찰 DB·시장 인덱스는 플랫폼 외부에서 재현 불가

▌ 4.3  Organization — 필수 조직

| Role | 책임 | 투입 시기 |
| --- | --- | --- |
| DPO (개인정보보호책임자) | 개인정보 영향평가·사고 대응 | Phase 0 |
| 준법감시인 | 금융 규제 자문 | Phase 0 |
| 마스킹 검수팀 (2~3명) | 문서 이중 검수 | Phase 3 |
| 기관영업팀 | 저축은행·AMC 전속 계약 체결 | Phase 5 |
| CS·분쟁대응 | NDA 위반·이용자 권리 요청 처리 | Phase 4 |

05  Implementation Roadmap

KEY TAKEAWAY 6 Phase · 30 Business Days — 데이터 계층에서 시작하여 사용자 인터페이스, 거래 인프라, 관리자 체계 순으로 통합 전개

▌ 5.1  Phase Overview

| Phase | 기간 | 핵심 산출물 | 의존성 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 데이터 계층 | 2일 | 타입 확장, 유틸, 데모 데이터, 공통 컴포넌트 11종 | 없음 (선행) |
| Phase 1 네비 & 메인 | 4일 | 5대 메인 네비, 랜딩 페이지 전면 재작성 | Phase 0 |
| Phase 2 /exchange 목록·상세 | 8일 | 티어 게이팅, 완성도 뱃지, 탭 6종, TierGate 적용 | Phase 0·1 |
| Phase 3 거래 실행 인프라 | 5일 | 매각등록, NDA, LOI, 데이터룸, 에스크로 | Phase 2 |
| Phase 4 /my 사용자 영역 | 4일 | 본인인증, KYC, 계약이력, 개인정보, 결제 | Phase 3 |
| Phase 5 /admin 관리자 | 5일 | 마스킹 검수, PII 감사, 기관 관리 | Phase 3 |
| Phase 6 통합·상태머신 | 2일 | 크로스 플로우, deal-state-machine, QA | 전체 |

▌ 5.2  Phase 0 — Foundation (2일)

lib/db-types.ts — DealListing에 outstanding_principal, asking_price, appraisal, registry_summary, rights_structure, lease_summary, provided_fields, data_completeness, access_tier_required, debtor_type 추가

lib/access-tier.ts — getUserTier, canAccess, maskValue

lib/data-completeness.ts — calculateCompleteness, getBadgeStyle

lib/fee-calculator.ts — 상한 0.9% 수수료 계산

lib/audit-log.ts — logAccess, detectAnomaly

lib/masking/{engine,pdf,image}.ts — 마스킹 파이프라인 코어

lib/demo-data/listings.ts — 완성도 분포로 데모 데이터 재생성

공통 컴포넌트 11종 (TierBadge, TierGate, CompletenessBadge, ProvidedFieldsGrid, MaskedText, FieldRow, KpiCard, DisclosureNotice, AgreementPanel, RegulatoryNotice, AuditBadge)

▌ 5.3  Phase 1 — Navigation & Landing (4일)

5대 메인 네비: 매물 | 거래 | 분석 | 서비스 | 내 정보

헤더에 사용자 티어 표시 + 업그레이드 CTA

메인 랜딩 8섹션 재작성: 히어로→가치 3카드→티어 시각화→KPI 미리보기→완성도 설명→기관 로고월→신뢰 배지→CTA

푸터 규제 고지 강화 (개인정보처리방침·DPO·통신판매중개업 신고번호)

▌ 5.4  Phase 2 — Exchange (8일, 핵심)

목록 페이지: 완성도 슬라이더, 티어 필터, 매물 카드 재디자인, 정렬 4종

상세 페이지: L0 히어로(KPI 4카드) + 탭 6종(개요·담보권리·자료·실사·Q&A·절차계약)

각 탭 내부 TierGate로 필드별 L1/L2/L3 게이팅

사이드 스티키: 현재 티어, 업그레이드 단계, 관심/문의

L2/L3 표시 시 서버 측 logAccess 호출

▌ 5.5  Phase 3 — Transaction Infrastructure (5일)

/exchange/sell — 4단계 위저드(기본정보→자료 업로드→마스킹 미리보기→제출)

/exchange/[id]/nda — 전자 NDA 체결 (비밀유지·비우회·위약금 3체크)

/exchange/[id]/loi — LOI 제출 + 매각자 승인 플로우

/exchange/[id]/data-room — L3 전용 데이터룸

/exchange/[id]/escrow — 은행 파트너 계좌 개설 (모의)

▌ 5.6  Phase 4 — User Area (4일)

/my — 티어 대시보드, 업그레이드 단계, 진행중 거래 현황

/my/verify — 본인인증

/my/kyc — 전문투자자 인증 (자본시장법 기준)

/my/agreements — NDA·LOI 이력

/my/privacy — 개인정보 열람·정정·삭제·동의 철회

/my/billing — 구독(Basic/Pro/Institutional)·크레딧·수수료 내역

▌ 5.7  Phase 5 — Admin (5일)

/admin/listings 수정 — 심사 상태 컬럼, 완성도 필터, 마스킹 검수 체크

/admin/masking-queue — 자동 마스킹 결과 이중 검수

/admin/pii-audit — DPO 전용, 접근 로그·이상 탐지

/admin/institutions — 기관 등록·전속 계약 관리

/admin/agreements — NDA/LOI 현황·비우회 위반 플래그

/admin 대시보드 KPI 교체 — 월 상장, 완결률, 락인율, 침해 0건

▌ 5.8  Phase 6 — Integration (2일)

lib/deal-state-machine.ts — 매물·계약·에스크로 상태 전이 중앙 관리

매수자 여정·매각자 여정 E2E 연결 검증

QA 및 완료 기준 체크리스트 점검

06  Risk Matrix & Mitigation

| 위험 항목 | 가능성 | 영향도 | 완화 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자동 마스킹 누락 → 개인정보 노출 | 중 | 치명 | 이중 검수 + 매각자 서약 + 감사 로그 |
| 금융위·금감원 규제 해석 변동 | 중 | 대 | 준법감시인 상시 자문 + 규제당국 사전 협의 |
| 매각자 전속계약 확보 지연 | 중 | 대 | 초기 수수료 할인·프리미엄 노출 무상 제공 |
| 기존 중개업자의 반발 | 대 | 중 | 중개업자와 파트너십(공동 등록) 옵션 제공 |
| 매수자 허위 인증 | 중 | 중 | KYC 다단계 + 자본시장법 전문투자자 기준 엄격 적용 |
| 에스크로 파트너 은행 확보 실패 | 소 | 대 | 복수 은행 병행 협상 + 신탁사 대안 |
| 비우회 위반 (직거래) | 중 | 중 | 위약금 5% + 매각자 재상장 차단 + 감사 로그 증거력 |
| ISMS-P 인증 지연 | 중 | 중 | Phase 2부터 준비 착수, 외부 컨설팅 병행 |

07  Expected Impact

▌ 7.1  정량 기대효과 (12개월)

| 지표 | Baseline | Target | 증감 |
| --- | --- | --- | --- |
| 월 상장 건수 | 20건 | 100건+ | +400% |
| 거래 완결률 | 10% | 35%+ | +25%p |
| 매각자 락인율 | 30% | 85%+ | +55%p |
| 평균 자료 완성도 | 4.0 | 7.5+ | +88% |
| Institutional 고객 | 5곳 | 50곳+ | +900% |
| 연 거래 총액 | 500억 | 6,000억+ | +1,100% |
| 연 매출 | 50억 | 920억+ | +1,740% |
| 개인정보 침해 사고 | 미측정 | 0건 | 완전 통제 |

▌ 7.2  정성 기대효과

규제당국 협력 포지션: 금감원·금융위의 NPL 매각 규정 전자화 파트너로 자리매김

시장 인프라 지위: NPL 거래의 '코스닥'에 해당하는 공식 인프라로 인식

데이터 자산화: 비식별 거래 DB가 시세 인덱스·리서치 상품으로 확장 가능

B2B 확장성: 마스킹 엔진 자체를 금융기관 대상 SaaS로 별도 판매

해외 진출 기반: 개인정보 보호 체계는 GDPR 호환으로 글로벌 확장 가능

▌ 7.3  경쟁 우위 유지 기간

본 전략 실행 후 18개월 내 구축되는 데이터·네트워크 효과는 후발 주자가 3~5년 이내에 복제하기 어려운 진입장벽을 형성한다.

정보 공개 모델: 3개월 내 복제 가능

자동 마스킹 기술: 6개월 내 복제 가능

전속 매각 계약: 12~18개월 확보 필요 (신규 진입자 사실상 불가)

거래 이력 DB: 24개월 이상 축적 필요 (복제 불가)

규제당국 신뢰 관계: 수년간 운영 실적 필요 (복제 불가)

08  Appendix

▌ A.  핵심 DB 스키마

deal_listings (공개 가능 담보·채권 정보)

outstanding_principal, asking_price, discount_rate — 핵심 재무

appraisal {value, date, agency, pdf_masked_url}

registry_summary, rights_structure, lease_summary — L1 요약

registry_full_url, lease_documents_url — L2 원본

provided_fields, data_completeness, access_tier_required — 접근 제어

collateral_region_code (읍/면/동), court_case_masked, debtor_type

debtor_sensitive_data (개인정보 분리 암호화)

encrypted_payload (AES-256), kms_key_id, access_restricted=TRUE

계약 체결 후 법적 채권양도 절차에서만 복호화

pii_access_log (감사 로그)

user_id, target_table, target_id, access_type, purpose, ip_address, accessed_at

deal_agreements (NDA/LOI 이력)

listing_id, user_id, agreement_type, signed_at, signature_hash, non_circumvention_until

▌ B.  필수 인허가·신고

| 항목 | 근거 법령 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 통신판매중개업 신고 | 전자상거래법 | Phase 0 즉시 신고 |
| 개인정보처리자 지정 | 개인정보보호법 | DPO 선임·개인정보 영향평가 |
| ISMS-P 인증 | 정보통신망법 | Phase 2 착수·Phase 4 완료 목표 |
| 에스크로 | 전자금융거래법 | 시중은행 파트너 연동 (직접 보유 회피) |
| 전문투자자 확인 | 자본시장법 | KYC 단계 적용 |
| 신용정보 이용 | 신용정보법 | 비식별 통계만 활용 |

▌ C.  완료 기준 체크리스트

기능 요건

L0~L3 티어 게이팅이 모든 민감 필드에 적용

매물 카드·상세에 완성도 뱃지 표시

매각자 업로드 → 자동 마스킹 → 검수 → 공개 플로우 동작

NDA·LOI 체결 후 티어 자동 해금

L2/L3 접근이 pii_access_log에 기록

수수료 상한 0.9% 자동 적용

관리자 마스킹 검수·PII 감사 대시보드 동작

디자인 요건

모든 다크 섹션 인라인 C.bgN 사용

dark: variant·shadcn·card-elevated·금지 import 전무

티어·완성도·규제 색상 일관 적용

공통 컴포넌트 11종이 전 페이지에서 재사용

규제 요건

개인정보처리방침·약관·NDA 템플릿 페이지 존재

이용자 권리(열람·정정·삭제) 관리 페이지 동작

DPO 연락처 푸터 노출

규제 고지 문구 상세·데이터룸·NDA 페이지에 일괄 표시

— END OF REPORT —