NPLatform

1,005점 종합기획서

부실채권 거래의 모든 것

(주)트랜스파머 | TransFarmer Inc.

2026년 3월

# 목차

# Part 1. Executive Summary

## 1.1 비전

금융기관대부업체는 NPL을 쉽게 올리고 마케팅하여 매각한다.

투자자자산운용사대부업체는 원하는 NPL을 찾고, 분석하고, 거래한다.

NPLatform이 그 사이의 모든 과정을 AI로 자동화한다.

## 1.2 시장 기회

| 지표 | 수치 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 국내 부실채권 잔액 | 약 30조원 | 금융감독원 2025 |
| 연간 NPL 매각 거래액 | 약 8~12조원 | 업계 추정 |
| 온라인화 비율 | 5% 미만 | 대부분 오프라인 |
| NPL 전문 투자자 | 약 5,000~10,000명 | 추정 |
| NPL 매각 금융기관 | 약 200+개 | 은행+저축은행+대부업 |

## 1.3 비즈니스 모델

| 수익원 | 내용 | 예상 매출 |
| --- | --- | --- |
| 거래 수수료 | 매각 완료 시 매도/매수 각 0.5% | 연 10억 |
| SaaS 구독 | Pro: 월 50만 / Enterprise: 월 200만 | 연 12억 |
| 프리미엄 노출 | 추천매물 배치 건당 10~50만 | 연 4.8억 |
| 데이터 API | 시장 데이터 API 월 100~500만 | 연 12억 |

3년차 목표 ARR: 약 40억원

# Part 2. 현재 개발 현황 (372/1,005점)

## 2.1 빌드 상태

| 항목 | 수치 |
| --- | --- |
| 빌드 | ✅ Compiled successfully (35초) |
| 전체 페이지 | 68 page.tsx |
| API 라우트 | 95 route.ts |
| DB 테이블 | 12 (RLS 적용) |
| 시드 데이터 | 59건 (22 지역, 9 금융기관) |
| 핵심 코드 | 28,793줄 (주요 32개 파일) |

## 2.2 완성된 핵심 기능

| 기능 | 점수 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| NPL 검색 | 39/40 | 10탭, 3단계 지역, 고급필터, 엑셀 |
| NPL 지도 | 26/30 | 카카오맵 준비, 25건 마커, 필터 |
| NPL 입찰 | 34/35 | 20건, 입찰모달, 기관관리, 알림 |
| NPL 분석 | 34/35 | 6탭 상세, PDF 리포트, 시뮬 연동 |
| 경매 시뮬레이터 | 24/25 | 원본 10기능, 4탭분석, 내보내기 |
| 통계 | 22/25 | 6 KPI, 4종 차트, API 연동 |
| AI Agent 챗봇 | 24/25 | 실API, 컨텍스트, 스트리밍 |
| 파트너 허브 | 19/20 | 4페이지, API 3개, 정산PDF |
| 관리자 | 18/20 | KPI, KYC, 감사로그 |
| 매물 상세 | 18/20 | NDA, 7탭, QnA, 비교 |
| 딜룸/계약 | 16/20 | 타임라인, 서명, 파일 |

# Part 3. Super Layer (+200점)

## 3.1 S1. 매도자 포털 (50점)

금융기관, 대부업체, 자산관리회사가 NPL을 자유롭게 등록하고 마케팅하고 매각할 수 있는 전용 포털

### 매도자 온보딩 (10점)

- 기관 유형 선택: 은행, 저축은행, 대부업체, AMC, 보험사, 증권사, 캐피털

- 사업자 인증: 사업자등록번호 실시간 검증

- KYC 워크플로우: 서류 업로드 → 관리자 심사 → 승인/반려

- 기관 프로필 페이지: 로고, 소개, 전문분야, 거래실적, 평점

- 권한 등급: 일반/프리미엄/엔터프라이즈

### 매물 등록 고도화 (15점)

- 6단계 등록 위자드: 기본정보 → 채권 → 담보 → 경매 → 매각조건 → 마케팅

- 대량 등록: 엑셀 + CSV + API 연동

- 포트폴리오 번들 등록: 여러 매물을 하나로 묶어 일괄 매각

- 임시저장/자동저장, 매물 복제

### 매도자 대시보드 (15점)

- 내 매물 관리: 상태별 필터, 성과 차트

- 입찰 관리: 받은 입찰, 협상 도구

- 수수료 정산: 거래완료 수수료, 세금계산서

- 마케팅 도구: 배너, SNS 공유, 이메일

## 3.2 S2. 매수자 포털 (50점)

- 투자자 온보딩: 유형 선택, 투자 프로필, 투자성향 진단

- AI 맞춤 추천: 프로필 기반 자동 추천, 오늘의 추천 3~5건

- 투자 분석 도구: 포트폴리오, 6건 비교, 실사 체크리스트

- 거래 도구: 1:1 문의, 가격 제안, LOI, 거래 추적

## 3.3 S3. 거래 매칭 엔진 (40점)

- 양면 매칭: 매도→매수, 매수→매도 자동 매칭

- 입찰 마케트플레이스: 공개/비공개/수의계약

- 7단계 거래 흐름: 관심→NDA→실사→협상→LOI→계약→잔금

## 3.4 S4. 시장 인텔리전스 (30점)

- 지역별 히트맵, NPL 가격 지수, 투자 시그널

- 주간/월간 AI 시장 리포트

## 3.5 S5. 플랫폼 운영 (30점)

- 요금제: Free/Pro/Enterprise

- 수수료 정산, 이메일/카카오 알림, 보안/감사

# Part 4. Innovation Layer (+100점)

## 4.1 AI 문서 자동화 (25점)

- OCR 자동 입력: 등기부등본/감정평가서 PDF → AI 파싱 → 매물 자동 채움

- AI 계약서 자동 생성: 템플릿 + 변수 치환 + 버전관리

- AI 실사 리포트: 법률/담보/재무/점유 자동 평가

## 4.2 실시간 라이브 경매 (25점)

- 온라인 경매방: Supabase Realtime 기반 실시간 입찰

- 호가창 + 카운트다운 + 자동연장

- 경매 캘린더 + 알림

## 4.3 모바일 PWA (20점)

- PWA: 홈화면 추가, 오프라인, 푸시 알림

- 카메라 → OCR → 매물 등록

## 4.4 NPL 지식허브 (15점)

- 교육 콘텐츠: 초급/중급/고급 NPL 강좌

- 커뮤니티: 게시판, 전문가 칼럼

## 4.5 외부 데이터 연동 (15점)

- 공공데이터: 실거래가, 건축물대장, 공시가격

- 데이터 API: 외부 시스템 연동용 REST API

# Part 5. UI/UX 혁신 (+135점)

## 5.1 UI/UX 기술 (50점)

| 항목 | 배점 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 모바일 반응형 | 15 | 8개 핵심 페이지 모바일 완벽화 |
| 다크모드 | 10 | 전체 앱 라이트/다크 전환 |
| 마이크로 인터랙션 | 8 | 10종 애니메이션 |
| 디자인 시스템 | 7 | 토큰/컴포넌트 표준화 |
| 글로벌 검색 (Cmd+K) | 5 | 커맨드 팔레트 |
| 접근성 (a11y) | 5 | WCAG 2.1 AA |

## 5.2 UX 사용성 (85점)

### ★ 3대 사용성 원칙

1. 5초 규칙: 어떤 페이지든 5초 안에 무엇을 해야 하는지 알 수 있어야 한다

2. 3클릭 규칙: 원하는 정보까지 최대 3번 클릭으로 도달

3. 실수 방지: 잘못 누를 수 없고, 잘못 눌러도 되돌릴 수 있다

| 항목 | 배점 |
| --- | --- |
| 타이포그래피/금액표시 통일 | 8 |
| 온보딩 가이드 (투어+체크리스트) | 8 |
| 스마트 폼 (실시간 변환, 자동완성) | 7 |
| 자연어 검색 (파싱+자동완성) | 7 |
| 색상 의미 체계 | 5 |
| CTA 가시성 | 5 |
| 컨텍스트 도움말 (용어 툴팁) | 5 |
| 상태 표시 (Empty/Loading/Error/Success) | 5 |
| 키보드 단축키 | 5 |
| 검색/상세/시뮬/입찰 UX 혁신 | 20 |
| 진행률 시각화 | 4 |
| 되돌리기/실행취소 | 3 |
| 알림 계층화 | 3 |

# Part 6. 공동투자 & 거래소 (+170점)

## 6.1 핵심 원칙

❌ 조각투자 X — 누구나 소액 참여하는 증권형이 아닙니다

✅ 자격 있는 전문 투자자만 참여하는 팀 기반 공동투자

## 6.2 투자자 자격 체계

| 등급 | 자격 요건 | 권한 |
| --- | --- | --- |
| Tier 1 기관 | 대부업체/AMC/캐피털 + 자본금 10억+ | 모든 기능 + 팀장 + 거래소 + 매물등록 |
| Tier 2 법인 | NPL 투자법인 + 자본금 5억+ | 단독/공동 + 팀장 + 거래소 |
| Tier 3 전문 | 자격증 또는 실적 5건+ 또는 순자산 10억+ | 단독/공동참여 + 거래소 열람 |
| 일반 (불가) | 미충족 | 검색/분석/시뮬레이션만 |

## 6.3 공동투자 팀 시스템

- 팀장 (Lead): Tier1/Tier2 필수, 최소 지분 30%+, 계약 체결 권한

- 팀원 (Co-Investors): Tier1~3 모두 가능, 2~10명, 각자 투자금/지분율

- 의결: 지분율 과반수 또는 만장일치 또는 팀장 단독

- 수익 분배: 지분율 비례 자동 분배

## 6.4 공개 공동투자 모집

- 팀장이 특정 매물에 대해 공동투자자 공개 모집

- 모집 현황 진행률 바 표시

- 자격 인증된 투자자만 참여 가능

## 6.5 NPL 거래소

전문투자자간 NPL 채권 매매 (2차 시장)

- 보유 NPL을 다른 전문투자자에게 매도

- 매도 호가 / 매수 호가 표시

- 협상 → 체결 → 딜룸 자동 생성

- Tier1/Tier2만 매수/매도 가능 (Tier3은 열람만)

# Part 7. 구현 로드맵

| Phase | 내용 | +점수 | 누적 | 달성률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-A | Core 잔여 마감 | +28 | 400 | 40% |
| P-B1 | 매도자 포털 | +50 | 450 | 45% |
| P-B2 | 매수자 포털 | +50 | 500 | 50% |
| P-B3 | 거래 매칭 엔진 | +40 | 540 | 54% |
| P-B4 | 시장 인텔리전스 | +30 | 570 | 57% |
| P-B5 | 플랫폼 운영 | +30 | 600 | 60% |
| P-I1 | AI 문서 자동화 | +25 | 625 | 62% |
| P-I2 | 라이브 경매 | +25 | 650 | 65% |
| P-I3 | 모바일 PWA | +20 | 670 | 67% |
| P-I4 | 지식허브 | +15 | 685 | 68% |
| P-I5 | 외부 연동 | +15 | 700 | 70% |
| P-UX1 | UI/UX 기술 | +50 | 750 | 75% |
| P-UX2 | UX 사용성 | +85 | 835 | 83% |
| P-D | 공동투자 & 거래소 | +170 | 1,005 | 100% |

# Part 8. 기술 아키텍처

| 계층 | 기술 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 15.3 + React 19 + TypeScript 5 | SSR/SSG/ISR |
| UI | shadcn/ui + Tailwind CSS + Framer Motion | 컴포넌트 |
| 차트 | Recharts | Area/Bar/Pie/Line/Radar |
| 지도 | Kakao Maps SDK | 마커/클러스터 |
| DB | Supabase PostgreSQL + RLS | 데이터+보안 |
| 실시간 | Supabase Realtime | 딜룸/경매/알림 |
| AI | Claude API (Anthropic) | 분석/매칭/챗봇 |
| 내보내기 | xlsx + jsPDF + html2canvas | Excel/PDF |
| 배포 | Vercel | CDN + Edge + SSR |

## 최종 목표 규모

| 항목 | 현재 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 페이지 | 68 | 150+ |
| API 라우트 | 95 | 160+ |
| DB 테이블 | 12 | 30+ |
| 시드 데이터 | 59건 | 200+건 |
| 코드 라인 | ~150K | ~350K |

# Part 9. 경쟁 우위 & 해자

| 항목 | 기존 NPL 플랫폼 | NPLatform |
| --- | --- | --- |
| 검색 | 기본 필터 | 10탭 + AI등급 + 4,026줄 지역데이터 |
| 분석 | 수동 엑셀 (3일) | AI 6탭 분석 + PDF 7페이지 (2분) |
| 입찰 | 오프라인/이메일 | 온라인 3방식 + 라이브경매 |
| 거래 | 대면/팩스 | 7단계 디지털 + 전자서명 |
| 투자 | 단독만 | 단독 + 공동투자 팀 |
| 시장데이터 | 제한적 | 히트맵 + 가격지수 + 시그널 |
| AI | 없음 | 챗봇 + 매칭 + 분석 + OCR |
| 모바일 | PC 전용 | PWA + 오프라인 + 푸시 |

## 경쟁 해자 (Moat)

- 1. 네트워크 효과: 매도자↑ → 매물↑ → 매수자↑ → 거래↑ (양면 플라이휠)

- 2. 데이터 해자: 거래 축적 → AI 정확도↑ → 경쟁사 추월 불가

- 3. 전환 비용: 기관이 등록/정산/히스토리를 쌓으면 이탈 어려움

- 4. 브랜드/신뢰: NPL 거래 = 고액 + 전문성 → 신뢰 구축한 플랫폼 독점

- 5. 기술 우위: AI OCR, 라이브 경매, 매칭 엔진 → 카피캿 어려움

# Part 10. NPL 생태계 (1,195점)

## 10.1 18종 참여자 역할

| 구분 | 역할 | 플랫폼 내 활동 |
| --- | --- | --- |
| 공급측 | 채권 매각의뢰 금융기관 | NPL 매물 등록, 입찰 관리, 낙찰 |
| 공급측 | 대출 금융기관 | 부실채권 매각 등록 |
| 공급측 | AMC (자산관리회사) | 위탁 매물 관리, 포트폴리오 |
| 수요측 | 대부업체 | NPL 매입/매각 양면, 공동투자 |
| 수요측 | 자산운용사 | 펀드 포트폴리오, 대형 매입 |
| 수요측 | 경매/공매 투자자 | 경매 검색, 시뮬레이터, AI 분석 |
| 수요측 | 자산가 (전문투자자) | 단독/공동 투자, 포트폴리오 |
| 전문서비스 | 법무법인 | 권리분석, 계약검토, 명도 |
| 전문서비스 | 세무/회계법인 | 세금계산, 절세, 수익률 검증 |
| 전문서비스 | 공인중개사 | 현장실사, 명도, 매각 중개 |
| 전문서비스 | 컨설턴트 | 투자전략, 리서치, 교육 |
| 파트너 | 영업 파트너 | 리드 소개, 수수료 정산 |
| 파트너 | 마케팅/언론사 | 콘텐츠, 시장 데이터 활용 |
| 부동산 | 시행사/시공사 | 개발 프로젝트, 견적 서비스 |

## 10.2 전문 서비스 마케트플레이스

- 법률 서비스: 권리분석, 계약검토, 명도소송, 배당금 청구

- 세무/회계: 양도소득세, 법인세 절세, 수익률 검증

- 부동산 중개: 현장실사, 명도협의, 매각 처분

- 컨설팅: 1:1 상담, 포트폴리오 진단, 시장 리서치

- 시행/시공: 개발 프로젝트, 리모델링

## 10.3 신뢰/평판 시스템

- 모든 참여자에게 평판 점수 부여 (거래 실적, 평가, 응답속도)

- 등급: 플래티넘(5%) > 골드(20%) > 실버(50%) > 브론즈 > 신규

- 플래티넘: 수수료 20% 할인, 추천매물 우선 노출

## 10.4 생태계 점수: +190점

| 항목 | 배점 |
| --- | --- |
| 18종 역할별 전용 기능 | 50 |
| 전문 서비스 마케트플레이스 | 30 |
| 견적/의뢰 시스템 | 20 |
| 수익 분배 생태계 | 15 |
| 신뢰/평판 시스템 | 20 |
| 역할별 대시보드 | 30 |
| DB 스키마 + API | 25 |

# Part 11. 결론

NPLatform은 30조원 규모의 한국 NPL 시장을 디지털화하는 유일한 플랫폼입니다.

AI 기반 분석, 양면 매칭, 전문투자자 공동투자, 실시간 거래소를 통해 NPL 거래의 모든 과정을 혁신합니다.

최종 점수: 1,195점 (전체 생태계 완성 시)

유니콘 가능성: ⭐⭐⭐⭐ (5점 만점 중 4점)

3년차 목표 ARR: 40억원

TAM: 3,000억원/년 (국내) + 일본/동남아 확장 시 10배

18종 이해관계자가 함께 움직이는 NPL 생태계

NPLatform — 부실채권 거래의 모든 것

(주)트랜스파머 | TransFarmer Inc. | 2026